[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
 «Переселение в 2019 - 2025 годы граждан из многоквартирный домов, признанных в установленном порядке 
до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ"
за ____2021 год_____ 
                                                                                                                                                     (период)

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренные Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	 
	

	
	
	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий

	1.1.
	Уточнение списков граждан - участников Программы (каждый год)
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	41 семей/54 человек, общей площадью                     1 784,5 кв.м. 

	1.2.
	Актуализация Реестра аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	8 многоквартирных домов, общей площадью                  9 993,6 кв.м. 

	1.3.
	Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, с целью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	 Индивидуальная работа (уточнение у граждан о способе переселения – заявление)

	 
	Раздел 2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий

	2.1.
	Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	 

	2.2.
	Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников финансирования
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	 
	Раздел 3. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

	3.1.
	Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками жилых помещений
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	 

	3.2.
	Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	Министерством строительства Магаданской области были выделены жилые помещения для переселения граждан

	3.3.
	Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде
	888,75
	888,75
	0,00
	0,00
	888,75
	0,00
	Финансовые средства на переселения граждан из аварийного жилья в 2021 году Министерством строительства Магаданской области не выделялись

	3.4.
	Выплата компенсации собственникам жилья
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	3.5.
	Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений
	0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	 

	3.6.
	Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	Переселено в муниц. жил. фонд и заключено:                                        - договор соц. найма                  12 семей/19 чел., общей площадью 568,6 кв.м.; - договор мены 9 семей/10 чел., общей площадью 369,5 кв.м. 

	Итого по разделу 3:
	888,75
	888,75
	0,00
	0,00
	888,75
	0,00
	 

	Всего по программе, в том числе:
	888,75
	888,75
	0,00
	0,00
	888,75
	0,00
	 



Зам. руководителя управления                                                                                                                            Н.В. Сакк

             дата составления: 04.07.2022 год.
        Исп. Е.Н. Макович

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Переселение в 2019 - 2025 годы граждан из многоквартирный домов, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийными и подлежащими сносу на территории муниципального образования "Среднеканский городской округ"

за ____2021 год_____ 
                                                                                                 (период)

	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	
1.
	Общая площадь восстановленных (отремонтированных) жилых помещений муниципального жилищного фонда
	
кв. м.
	
--
	
--
	
--

	
2.
	Количество расселенных жилых помещений из домов ветхого и аварийного жилищного фонда
	
ед.
	
20
	
20
	
100  %

	
3.
	Количество расселенных семей/ человек
	
ед.
	
21/29
	
21/29
	
100  %

	
4.

	Общая площадь расселенных жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда (9 МКД)
	
кв. м.
	
938,1
	
938,1
	
100  %

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100  % 
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1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цели: 
· повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский городской округ»;
· оптимизация системы расселения в Среднеканском городском округе, как мера улучшения качества жизни населения.
Задачи:
· ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском городском округе;
· переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья;
· создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир.

Степень достижения целей, решения задач Программы:
В 2021 году завершено строительство 3 многоквартирных домов в бухте «Нагаева» в г. Магадане. Переселены: в п. Сеймчан - 1семья/1чел., с общей площади 51,8 кв.м. на площадь  37,9 кв.м.; в г. Магадан - 20 семей/28 чел., с общей площади 886,3 кв.м. на площадь 833,2 кв.м. 
Из средств местного бюджета приобретено 1 жилое помещение на сумму 888,75 тыс.руб.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
[bookmark: _GoBack]Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 888,75 тыс. руб.
3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2021 году:
переселены из аварийного жилищного фонда 21 семья/29 чел. в пригодные для проживания жилые помещения в п. Сеймчан.

Вывод: Программа признается эффективной, должна быть продолжена.


Зам. руководителя управления                                                                            Н.В. Сакк
           
дата составления: 04.07.2022 год.

        Исп. Е.Н. Макович
