ОТЧЕТ за 2021 год

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Организация доступа граждан о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский городской округ» (заполнение сайта) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 2. | мониторинг муниципальных информационных ресурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3. | внесение сведений в реестр государственных услуг | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4. | приобретение, ремонт, обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы, связанные с эксплуатацией данного оборудования т оргтехники | 0,0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |
| 5. | приобретение лицензионного программного обеспечения | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| Всего по программе |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Управляющий делами Администрации

Среднеканского городского округа                                                                                                                                                                    М.С.Микитчук

Дата составления: 04.07.2022  г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | доля услуг (функций) опубликованных на реестре государственных услуг, от общего количества услуг (функций) | % | 60 | 60 | 100% |
| 2 | доля автоматизированных рабочих мест с лицензионным программным обеспечением, от общего количества АРМ | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | доля модернизированных автоматизированных рабочих мест, от общего числа запланированных АРМ | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

- Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы: Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг - достигнута.

Решены следующие задачи:

- обеспечивалось предоставление информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-  проводился мониторинг муниципальных информационных ресурсов;

-  обновлялась и усовершенствовалась материально-техническая база.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

- повышение степени информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский городской округ»;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг (функций);

В результате реализации Программы в 2021 году:

-  для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования;

- постоянно ведется мониторинг муниципальных информационных ресурсов;

Общий объём финансирования по программе за 2021 год составил 0 рублей, что составляет 0 % от запланированного;

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Управляющий делами

Администрации Среднеканского городского округа                                                                 М.С.Микитчук

Дата составления: 04.07.2022  г.