ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Среднеканского городского округа

на 2017 – 2027 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Раздел 1. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Среднеканский городской округ» | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
| 1.2. | Оценка технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
| 1.3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 7492,9 | 5138,4 | - | - |  | 5138,4 | - | Основные мероприятия: уборка снега в зимний период, уборка несанкционированных свалок вдоль дорог, подсыпка дорог, грейдерование и поливка в летний период. |
| 0 | Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
| 1.5. | Паспортизация дорог | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
| 1.6. | Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
| 1.7. | Обеспечение образовательных учреждений учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - |  |
|  | Итого раздел 1 | 7492,9 | 5138,4 | - | - |  | 5138,4 | - |  |
| Раздел 2. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции (капитальному ремонту) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | разработка ПСД на реконструкцию (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - |  |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - |  |
| 2.3. | реконструкция (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - |  |
|  | Итого раздел 2 | 0 | 0 | - |  | - | 0 | - |  |
| Раздел 3: Мероприятия по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии на возмещение финансовых затрат по организации регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах | 2847,4 | 2847,4 | - |  | - | 2847,4 | - | Обеспеченно осуществление 743 рейсов, провезено 1,3 тыс.чел., пассажиропоток составил 65,7 тыс.пасс.км |
| 3.2. | Обновление парка автобусов | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |
| 3.3. | Проведение конкурсных процедур определения исполнителя транспортных услуг | 0 | 0 | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого раздел 3 | 2847,4 | 2847,4 | - |  | - | 2847,4 | - |  |
| Всего по программе |  |  | 7985,8 план – 10340,3 | - |  | - | 7985,8 |  |  |

Руководитель управления ЖКХ, АиГ Администрации                                                                                                       В.В. Хижняк

Исполнитель: Н.В. Сакк

02.03.2022

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2017 – 2027 годы»

за ____2021 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Протяженность дорог общего пользования местного значения | км | 71,8 | 71,8 | 100 |
| 1.1. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 100 |
| 1.3. | Доля образовательных учреждений обеспеченные учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.1. | Протяженность реконструированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 100 |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 89 | 89 | 100 |
| 3.1. | Количество ежегодно перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах | тыс.чел. | 1,5 | 1,3 | 86,7% |
| 3.2. | Количество ежегодных рейсов для перевозки пассажиров общественным транспортом на муниципальных маршрутах | ед. | 591 | 743 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 86 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры Среднеканского городского округа с повышением уровня ее безопасности - достигнута.

Решены следующие задачи:

- соблюдение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Не решены следующие задачи:

- выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (капитальному ремонту) объектов транспортной инфраструктуры;

- выполнение мероприятий по ремонту дорог общего пользования местного значения.

2. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2021 год составил 7 985,8 тыс.руб., что составляет от плана 80%. На сокращение финансирования повлияла экономия, полученная по результатам исполнения муниципального контракта на содержание автомобильных дорог в связи с оплатой за фактически выполненные работы.

3. достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2021 году:

- обеспеченно повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

ЖКХ, А и Г

Администрации                                                                                              В.В. Хижняк

Дата составления:

02.03.2022 года