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                                                                                                              постановлением Администрации

                                                                                                             Среднеканского городского округа

                                                                               от __17.05.2018_ №__87____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы и на период до 2028 года» 
п. Сеймчан

 2018г.
Паспорт муниципальной программы

	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года

	Основание для разработки Программы
	1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Жилищный кодекс Российской Федерации;
3. Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4. Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
5. Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;
6. Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
7. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;
10. Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
11. Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

12. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования».

13. Постановление Администрации Магаданской области от 19 декабря 2013 г. № 1300-па «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Содействие муниципальным образованиям Магаданской области в реализации муниципальных программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры» на 2014-2020 годы»;

14.Генеральный план муниципального образования;
15. Устав МО «Среднеканский городской округ».

	Заказчик Программы
	Администрация Среднеканского городского округа (далее - Администрация)

	Разработчик Программы
	Управление ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа 

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа 


	Исполнители

Программы
	Управление ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа;

Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа (далее – УЭиР);

Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа (далее – УФ); 

МУП «Сеймчантеплосеть»; 

СМУП «Коммунальник»

	Цели и задачи Программы

	Цели: 
- повышение качества и безопасности проживания населения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
Задачи: 

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

	Объем и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы  3700369,49 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

I этап – 2018 год – 17 922, 30 тыс. руб. – за счет средств ОЭЗ;

- 5 473,119 тыс.руб. – за счет средств местного бюджета;

Всего за 2018 год – 23 395,419 тыс. руб.

II  этап - 2019 год – 10 204,2332 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета; 

-  20 000,00 тыс. рублей - за счет средств ОЭЗ;

-  8 106,22 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;

Всего за 2019 год – 38 310,55 тыс. руб.

III  этап -  2020 год -  20 500,00 тыс. рублей - за счет средств ОЭЗ;

- 95 000,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

-   7 880,836 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;

Всего за 2020 год – 123 380,836 тыс. руб.

IV  этап -  2021 год -  36409,35 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
-   29301,68 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Всего за 2021 год – 65711,03 тыс. руб.

V  этап -  2022 год -  38 743,28 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

-    15 378,47 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Всего за 2022 год – 54 121,75 тыс. руб.

VI  этап -  2023 год 22225,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;
-   29675,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Всего за 2023 год – 51900,0 тыс. руб.

VII    этап -  2024 год -   13550,0 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Всего за 2024 год – 13550,0 тыс. руб.

Объем финансирования, в плановом периоде 2023-2028 годов, предусмотренный за счет бюджетных средств, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.
Источники финансирования мероприятий:

Мероприятия муниципальной программы реализуются на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов, бюджета особой экономической зоны,  а также за счет внебюджетных источников.

	Сроки реализации 

Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2018-2021 годы и на перспективу до 2028 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

I  этап - 2018 -2021 г;

II  этап – 2022-2028 г.

	Ожидаемые конечные результаты  Программы
	-  повышение надежности, эффективности работы и использования  работы системы коммунальной инфраструктуры;

-  снижение потерь коммунальных ресурсов.

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.

	Важнейшие целевые показатели (индикаторы)  реализации Программы
	- количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования: 2018г.-2ед., 2019г.-2ед., 2020г.-2 ед., 2021г.-1 ед., 2022г.-2 ед.
- протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей: 2018г.-0,36км.,  2019г.-0,50км., 2020г.-0,50км., 2021г.-0,957км., 2022г.-0 км.
- протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей: 2018г.-2,10км.,  2019г.-0,9км., 2020г.-0км., 2021г.-0км, 2022г.-0 км.
- количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений: 2018г.-0ед.,  2019г.-1ед., 2020г.-0ед., 2021г.-0ед., 2022г.-0ед.

- количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения: 2018г.-4ед.,  2019г.-0ед., 2020г.-4ед., 2021г.-2ед., 2022г.-2ед.

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за исполнением программы осуществляют Глава Администрации Среднеканского городского округа и руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа


_________________________

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1.1. Общие сведения
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах городского округа электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», содержание муниципального жилищного фонда и организация благоустройства территорий городских округов относится к полномочиям органов местного самоуправления городских округов.

Реализация указанных полномочий, а также решение проблем функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций требует постоянного участия и контроля со стороны Администрации Среднеканского городского округа, а также требует значительных расходов из средств местного бюджета.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство остается отраслью, где ресурсоемкость неизменно растет, а эффективность использования энергетических, материальных и финансовых ресурсов падает. Износ коммунальной инфраструктуры по разным оценкам достигает 70 – 100%. Более четверти основных фондов полностью отслужили свой срок эксплуатации. Количество аварий за последние годы значительно возросло. Особенно остро проблема состояния коммунальной инфраструктуры связана с суровым климатом и низкой плотностью населения. Суммарные потери энергоресурсов и воды значительно превышают нормативный уровень и достигают 20-30%, срок службы инженерных сетей вдвое ниже нормативного. 
Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности, низкий коэффициент полезного действия является основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.   

В связи с чем, задачи по реконструкции, ремонту, замене оборудования котельных, тепловых и водопроводных сетей, сетей водоотведения и электроснабжения предлагается частично решить в рамках настоящей муниципальной программы за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования (привлеченных средств), в том числе за счет субсидий, выделяемых из бюджета Магаданской области.

Таким образом, проблема модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» может быть решена только программными методами за счет привлечения финансовых средств из различных источников, в том числе и в рамках социального партнерства.

Использование программно-целевого метода позволит увязать показатели развития муниципального образования с финансовыми возможностями бюджета, формировать бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля показателей, отражающих результативность и эффективность Программы.

1.2. Характеристика технического состояния объектов и сооружений

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства муниципального образования с большой натяжкой можно оценить как удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком эксплуатации и, следовательно, износом, моральным старением и низкой эффективностью основных удовлетворительных мощностей.

Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов – холодной и горячей воды, отопления.

В Среднеканском городском округе по данным Магаданского областного комитета статистики на 01.01.2017 года проживает 2385 человек. Застройка населенных пунктов характеризуется 1-5 этажными жилыми зданиями.

В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению Среднеканского городского округа оказывает 2 предприятия жилищно - коммунального хозяйства МУП «Сеймчантеплосеть», СМУП «Коммунальник».
Водоснабжение

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. 

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

            - высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

            - использование устаревших технологий водоочистки;

            - высокая ресурсоемкость производства;

            - отсутствие резерва мощности;

            - низкая степень автоматизации производственных процессов;

            - низкая энергоэффективность оборудования;

            - низкая надежность источника энергоснабжения;

            - высокие потери воды при транспортировке;

           - отсутствие резервного источника водоснабжения.

п. Сеймчан.

Основной поставщик воды в муниципальном образовании «поселок Сеймчан» является МУП «Сеймчантеплосеть». Водозабор водонасосной станции  № 1 п. Сеймчан осуществляется  из пяти артезианских скважин № 3,4,5,6,7 и при необходимости из шахтного колодца. Шахтный колодец считается резервным и вода из него закачивается в накопительные емкости при выходе из строя одной из скважин или остром дефиците воды. Вода подается  насосом Д З15-71. Во время забора воды из шахтного колодца производится дезинфекция воды раствором хлорной извести.

Накопительные емкости – 2 шт., стальные, вместимостью по 200 м3 каждая, предназначены для приема воды из артезианских скважин и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции.

Насосная станция № 1- построена в 1993 году. В машинном зале установлено 4 нагнетательных насоса производительностью: 2 по 300м/ч и 2 по 85м3/ч. В работе постоянно находится  1 насос, 3 других в резерве. Среднегодовая подача воды в водопроводную сеть  составляет 2100 м3/сутки. Один раз в год накопительные резервуары водонасосной станции № 1 чистятся от отложений и дезинфицируются. Водопроводные сети п. Сеймчан проложены в деревянных и железобетонных коробах совместно с трубопроводами системы отопления и горячего водоснабжения. 

По своему химическому составу воды горизонтов удовлетворяют требованиям  СанПиН 2.14.1074-01. В бактериологическом отношении воды здоровые. Все пять скважин питаются водой из одних и тех же водонасосных горизонтов.
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 17,5 км. Водопроводные сети проложены в 1972, 1974, 1975, 1976 и 1977 годах, изношены на 100 %. Оборудование водозаборов изношено на 80 %. 

Подано воды в сеть всего за 2016 год – 540,5 тыс.м3 в том числе:

- населению – 89,54 тыс.м3;

- бюджетные организации – 18,22 тыс.м3;

- прочие потребители – 56,17 тыс.м3.

с. Верхний Сеймчан.

Водозабор водонасосной станции с. Верхний Сеймчан осуществляется  из одной артезианской скважины. Скважина находится в аварийном состоянии. В 2014 году из-за обрушения стенок скважины и резкого ухудшения качества воды объявлялось чрезвычайное положение. До настоящего времени питьевая вода населению привозится водовозами из п. Сеймчан. Добываемая из скважины вода пригодна только для использования в технических целях. Необходимо провести ремонт аварийной скважины или пробурить новую скважину. 
Протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 2,1 км. Накопительная емкость стальная, вместимостью 80 м3, предназначена для приема воды от артезианской скважины и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции. Водопроводные сети изношены на 100 %. 

В целях реализации мероприятий по устранению случаев замерзания воды в холодный период года в водопроводных сетях оптимальным решением в условиях населенных пунктов Среднеканского городского округа представляется прокладка трубопроводов с повышенной тепловой защитой.   
Учитывая значительный износ существующей артезианской скважины, предполагается целесообразным строительство новой скважины.
До решения вопроса со строительством артезианской скважины, для обеспечения населения села Верхний Сеймчан питьевой водой осуществляется подвоз питьевой воды предприятием СМУП «Коммунальник». Предприятию предоставляется субсидия из бюджета Среднеканского городского  округа на безвозмездной и безвозвратной основе в целях компенсации недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу питьевой воды населению села.

Водоотведение      
Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- небезопасная система обеззараживания стоков;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования.

п. Сеймчан.


Существующая система водоотведения поселка Сеймчан централизованная, включает 2 канализационные насосные станции (КНС) установленной мощностью 525 тыс.м3/год. Пропускная способность 1,4 тыс.м3/сут. Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1979, 1990 годы. Балансовый износ КНС - 67%, износ сетей водоотведения – 100 %. Общая протяженность канализационных сетей – 4,3 км. Протяженность безнапорных (самотечных) сетей, нуждающихся в замене – 0,2 км.


Насосная станция перекачки сточных вод № 1 служит для сбора сточных вод из поселка и подачи их на насосную станцию № 2. Она выполнена по типовому проекту 902-1-1, круглая, в плане Д=7,5м. В состав станции входит приемный резервуар объемом 32м3. В отделении приемного резервуара установлена механизированная решетка с граблями марки РММВ -1000 и дробилка отбросов Д-3. Для перекачки сточной жидкости установлены 2 насоса СД50/10. 


Насосная станция перекачки сточных вод № 2 служит для приема сточных вод от КНС № 1 и подачи их в приемную камеру очистных сооружений. Насосная станция № 2 аналогична станции № 1. Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Сточные воды после механической очистки на решетках КНС № 2 подаются насосами на очистные сооружения в приемную камеру. Из нее по трубопроводам сточные воды самотеком поступают в распределительные лотки с регулируемыми треугольными сливами и равномерно распределяются по аэротенку – отстойнику. Из аэротенка сточные воды поступают через водосливы в отстойную зону. Смесь сточной жидкости и активного ила, поступающая в зону отстаивания, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, в котором происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сбросный лоток  и отводится в хлораторную. Качество очистки сточных вод соответствует проектным данным очистных сооружений. 


За год пропущено сточных вод всего – 130,23 тыс.м3 в том числе:

            - населению – 113,23тыс.м3;

            - прочие – 5,5 тыс.м3;

            - бюджетные организации – 11,52 тыс.м3.
с. Верхний Сеймчан.


Существующая система водоотведения села Верхний Сеймчан устроена по децентрализованной схеме. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, оборудованные возле жилых многоквартирных домов. Данные ямы эксплуатируются с 1980 года, имеют износ 100%.

Анализ состояния систем водоотведения выявил ряд проблем, носящих системный характер и оказывающих решающее влияние, как на обеспечение отдельных качественных и количественных параметров системы водоотведения, так и на работоспособность системы в целом: высокая степень износа  сооружений, оборудования канализационных сетей, применение устаревших технологий (в том числе экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективность оборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степень автоматизации производственных процессов.

Теплоснабжение

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения  является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. 

С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Магаданской области.

В целях обеспечения теплоснабжения населения округа, необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.                                                 

п. Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям поселка Сеймчан поставляет муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Протяженность тепловых сетей в п. Сеймчан составляет 29,6 километров. Тепловые сети изношены на 50 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в п. Сеймчан 1 котельную мощностью 11,63 Гкал/час. Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей составляет – 57761 Гкал/год, в том числе населению – 43242 Гкал/год. 

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

с. Верхний Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям села Верхний Сеймчан с осени 2015 года поставляет муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Тепловые сети изношены на 50 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в с. Верхний Сеймчан 1 котельную, работающую на каменном угле с установочной мощностью 4,4 Гкал/час.

Суммарное годовое потребление тепловой энергии на отопление потребителей составляет – 8472,9 Гкал/год, в том числе населению – 6420,4 Гкал/год. 

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

Электроснабжение. 
Транспортировка электроэнергии на территории округа осуществляется по электрическим сетям, обслуживаемым предприятием МУП «Сеймчантеплосеть».

В 2016 году в целях энергосбережения в п. Сеймчан и с. Верхний Сеймчан установлены энергосберегающие светодиодные светильники уличного освещения, в результате чего уменьшились объемы потребляемой электроэнергии и соответственно, сократились расходы местного бюджета на оплату за потребленные ресурсы.

На возмещение затрат по обеспечению населенных пунктов уличным освещением обслуживающему предприятию предоставляется субсидия из бюджета Среднеканского городского  округа.
Так же в рамках запланированных Программой мероприятий будет продолжаться работа по замене электрооборудования уличного освещения на энергосберегающие приборы.
Банные услуги.

В связи с отсутствием на территории округа предприятий (учреждений), оказывающих населению банные услуги, и в целях обеспечения санитарного благополучия населения в 2016 году проведен ремонт помещений общественной бани в п. Сеймчан. 
Предоставление банных услуг осуществляет предприятие СМУП «Коммунальник». Предприятию предоставляется субсидия из бюджета Среднеканского городского  округа на безвозмездной и безвозвратной основе в целях компенсации недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению.
Учитывая значимость для населения округа данного вида услуг,  в программу планируется внести финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани.
Специализированный транспорт.

В округе остро стоит вопрос о недостаточной оснащенности предприятий жилищно-коммунального хозяйства специализированным транспортом. Имеющийся транспорт изношен. Для осуществления деятельности предприятий ЖКХ требуется обновление парка спецтехники. В рамках программы запланировано приобретение для предприятия СМУП «Коммунальник» и МУП «Сеймчантеплосеть» специализированной техники.
2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Основными целями Программы являются: 

- повышение качества и безопасности проживания населения;
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач: 

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Сроки реализации Программы:

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2018-2028 годов. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, а последующий период (до окончания срока действия программы)- без разбивки по годам.
3. Система целевых индикаторов и ожидаемый конечный результат реализации Программы
3.1. Оценка эффективности мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа.

 
В результате реализации Программы в Среднеканском городском округе ожидается:

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

- проведение строительства, модернизации, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов;

- реконструкция, ремонт или замена сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);

- утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения.;

- реконструкция, ремонт или замена электрических сетей в населенных пунктах, имеющих локальные источники электроснабжения (ДЭС).
3.2. Важнейшие целевые показатели и индикаторы:

	№ п/п
	Наименование индикатора
	Еди-ница изме-рения
	Плановое значение показателя годам

	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023-2028

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед.
	2
	2
	2


	1
	2
	0

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	0,36
	0,50
	0,50
	0,957
	0
	0

	3
	Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	2,10
	0,9
	0
	0
	0
	0

	4
	Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений
	ед.
	0
	1
	0
	0
	0
	0

	5
	Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
	ед.
	4
	0
	4
	2
	2
	0


3.3. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:


Ожидаемыми результатами реализации запланированных в рамках Программы мероприятий будут являться:

-  повышение надежности, эффективности работы и использования  работы системы коммунальной инфраструктуры;

-  снижение потерь коммунальных ресурсов.

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

-  плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования.
4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы


Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Среднеканского городского округа.


Ответственный исполнитель Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа.

Исполнителями Программы являются:

- Управление ЖКХ и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа;
- Управление экономики и развития Администрации Среднеканского городского округа;
- Управление финансов Администрации Среднеканского городского округа; 

- МУП «Сеймчантеплосеть»; 

- СМУП «Коммунальник».

Глава Администрации Среднеканского городского округа, совместно с руководителем Управления ЖКХ и градостроительства осуществляет управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность исполнителей Программы. 


Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.


Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет Управление финансов, Администрации Среднеканского городского округа. 

5. Механизм реализации Программы


Реализация мероприятий по развитию систем  теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения осуществляется путем обеспечения скоординированной деятельности между всеми Исполнителями. 


В ходе реализации Программы возможно оперативное перераспределение объемов средств между предусмотренными мероприятиями, изменение способов или условий выполнения мероприятий, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач.


Объемы средств на выполнение системных мероприятий, связанных со строительством, ремонтом и (или) реконструкцией объектов коммунальной сферы подлежат ежегодной корректировке в зависимости от фактической стоимости запланированных работ на основании проектно-сметной документации, а также после согласования объемов финансирования местного и областного бюджетов.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области и органов местного самоуправления Среднеканского городского округа.
6. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию Программы предусматривается выделение средств областного и местного бюджетов в сумме  370369,49 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы по источникам финансирования следующее:
тыс. рублей

	Источники финансирования
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	Итого

2018-2028гг.

	Мероприятия, предусмотренные  приложением
	23395,419
	38310,45
	123380,836
	65711,03
	54121,75
	51900,00
	13550,00
	370369,49



	Бюджет ОЭЗ
	17922,30
	20000,00
	20500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58422,3

	Областной бюджет
	0,00
	10204,233
	95000,00
	36409,35
	38743,28
	22225,0
	0,00
	202581,86

	Местный бюджет
	5473,119
	8106,220
	7880,836
	29301,683
	15378,47
	29675,0
	13550,00
	109365,33


Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы в зависимости от реальных возможностей бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Магаданской области и органов местного самоуправления Среднеканского округа».

_______________________

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 1

	
	 
	к муниципальной программе "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  

	
	 
	Среднеканского городского округа на 2018-2020годы",утвержденной постановлением 

	
	Администрации Среднеканского городского округа 

	
	 
	от ____20.07.2022__. № ___241-п__

	
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 1

	
	 
	к муниципальной программе "Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры  

	
	 
	Среднеканского городского округа на 2018-2020годы",утвержденной постановлением 

	
	Администрации Среднеканского городского округа 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	от 17.05.2018г. №  87

	 
	 
	План мероприятий
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы и на период до 2028 года
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	№
	Наименование мероприятия
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2028

	
	
	 Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.
	Сумма предусмотренных средств на реализацию мероприятия из бюджетов всех уровней, тыс. руб.

	
	
	Всего
	ОЭЗ
	Местный
	Всего
	Областной
	ОЭЗ
	Местный
	Всего
	Областной
	ОЭЗ
	Местный
	Всего
	ОЭЗ
	Местный
	Всего
	Областной
	Местный
	Всего
	Областной
	Месный
	Всего
	Областной
	Местный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подготовка котельных
	16118,462
	16108,300
	10,162
	2574,907
	0,000
	2552,700
	22,207
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15446,845
	15379,845
	67,000
	14269,68
	13684,555
	585,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.1
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных Среднеканского городского округа
	14322,670
	14320,000
	2,670
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1009,666
	968,557
	41,109
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.2
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации оборудования КиПа котельной №6 п. Сеймчан
	515,333
	510,000
	5,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.3
	Приобретение и доставка частотных преобразователей для модернизации котельных Среднеканского городского округа
	1280,459
	1278,300
	2,159
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.4
	Приобретение и доставка котла КВ-р-1,74-95 для модернизации котельной села Верхний Сеймчан
	0,000
	0,000
	0,000
	786,780
	0,000
	784,242
	2,538
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1886,310
	1808,620
	77,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.5
	Приобретение и доставка теплосчетчика (в комплекте) для модернизации котельной №6 п.Сеймчан
	0,000
	0,000
	0,000
	344,000
	0,000
	343,200
	0,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.6
	Приобретение и доставка оборудования для модернизации котлоагрегата  КВ-р-11,63-115 №2, котельной №6 п. Сеймчан 
	0,000
	0,000
	0,000
	865,327
	0,000
	861,637
	3,690
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.7
	Приобретение и доставка оборудования для модернизации водонасосных станций Среднеканского городского округа
	0,000
	0,000
	0,000
	578,800
	0,000
	563,621
	15,179
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.8
	Приобретение и доставка оборудования для модернизации котловой   КВ-р-11,63-115 №2, котельной №6 п. Сеймчан 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.9
	Приобретение и доставка сетевого насоса и сетевого оборудования для модернизации котельной №6 п. Сеймчан 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.10
	Приобретение, доставка  и установка в п.Сеймчан Магаданской области котлов КВ-Р11,63-115 в количестве 2шт. для модернизации котелньой № 6 п.Сеймчан 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	15446,845
	15379,845
	67,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	1.11
	Приобретение, доставка  и установка в п.Сеймчан Магаданской области котла КВ-Р11,63-115 для модернизации котелньой № 6 п.Сеймчан 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	11373,700
	10907,378
	466,322
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.
	Подготовка тепловых сетей
	1815,967
	1814,000
	1,967
	17471,300
	0,000
	17447,300
	24,000
	17978,120
	0,000
	17020,000
	958,120
	16675,345
	15699,705
	975,640
	0,000
	0,000
	0,000
	23200,000
	22225,000
	975,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.1
	Приобретение и доставка оборудования, материалов для модернизации тепловодомагистральных сетей п. Сеймчан
	1815,967
	1814,000
	1,967
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.2
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-4 до ТВК-9 по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	17471,300
	0,000
	17447,300
	24,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.3
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-72 до ТВК-75а по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7261,420
	0,000
	6970,000
	291,420
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.4
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-75а до ТВК-88 по ул. Советская, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4793,090
	0,000
	4570,000
	223,090
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.5
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-133а до ТВК-132 по ул. Лазовская, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3373,350
	0,000
	3100,000
	273,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.5
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-500 до ТВК-400 по ул. Мазурука, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2550,260
	0,000
	2380,000
	170,260
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.6
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-128до ТВК-124 по ул. Промышленная, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4556,350
	4556,350
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.7
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК- 516 до ТВК-513 по ул. Полярная, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2854,200
	2854,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.8
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-75а до ТВК-76б  по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4185,920
	4185,920
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.9
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-76б до ТВК-78  по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5078,875
	4103,235
	975,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.10
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-513 до ТВК-505а  по ул. Полярная, Портовая п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3800,000
	3640,000
	160,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.11
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-167 до ТВК-169  по ул. Ленина, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6500,000
	6230,000
	270,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.12
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-169 до ул. Лазовская, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5900,000
	5660,000
	240,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.13
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-9 до ТВК-110  по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2.14
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-4 до ТВК-72  по ул. Дзержинского, п.Сеймчан, Магаданской области
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7000,000
	6695,000
	305,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.
	Подготовка водопроводных сетей и водозаборов
	0,000
	0,000
	0,000
	10214,233
	10204,233
	0,000
	10,000
	3500,000
	0,000
	3480,000
	20,000
	5329,800
	5329,800
	0,000
	5275,025
	5058,725
	216,300
	50,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.1
	Приобретение дизельной электростанции 30кВт
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	50,000
	0,000
	50,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.2
	Строительство объекта "Резервная водозаборная сквжина для нужд села Верхний Сеймчан"
	0,000
	0,000
	0,000
	10214,233
	10204,233
	0,000
	10,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3.3
	Приобретение, доставка и установка оборудования по водоочистке для модернизации водозаборной скважины с.Верхний Сеймчан
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3500,000
	0,000
	3480,000
	20,000
	5329,800
	5329,800
	0,000
	5275,025
	5058,725
	216,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.
	Обеспечение водоснабжением населения    с. Верхний Сеймчан
	1900,000
	0,000
	1900,000
	1971,215
	0,000
	0,000
	1971,215
	1951,926
	0,000
	0,000
	1951,926
	1790,400
	0,000
	1790,400
	2057,000
	0,000
	2057,000
	2150,000
	0,000
	2150,000
	2150,000
	0,000
	2150,000

	4.1
	Субсидия на возмещение затрат в связи с подвозом питьевой воды
	1900,000
	0,000
	1900,000
	1971,215
	0,000
	0,000
	1971,215
	1951,926
	0,000
	0,000
	1951,926
	770,900
	0,000
	770,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2
	Оказание услуг по подвозу питьевой воды
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1019,500
	0,000
	1019,500
	2057,000
	0,000
	2057,000
	2150,000
	0,000
	2150,000
	2150,000
	0,000
	2150,000

	5.
	Обеспечение банными услугами
	3049,990
	0,000
	3049,990
	4299,917
	0,000
	0,000
	4299,917
	3000,000
	0,000
	0,000
	3000,000
	3626,300
	0,000
	3626,300
	3400,200
	0,000
	3400,200
	4500,000
	0,000
	4500,000
	4500,000
	0,000
	4500,000

	5.1
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг 
	3049,990
	0,000
	3049,990
	4299,917
	0,000
	0,000
	4299,917
	3000,000
	0,000
	0,000
	3000,000
	3626,300
	0,000
	3626,300
	3400,200
	0,000
	3400,200
	4500,000
	0,000
	4500,000
	4500,000
	0,000
	4500,000

	6.
	Обеспечение специализированной техникой
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6320,000
	0,000
	6320,000
	14900,000
	0,000
	14900,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.1
	Приобретение экскаватора гусеничного 2,5-3 куб.м.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7400,000
	0,000
	7400,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.2
	Приобретение самосвала на базе Камаз  10-15т.
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	7500,000
	0,000
	7500,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6.3
	Приобретение и поставка вакуумной машины КО505А на шасси КАМАЗ-65115-3082-50
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6320,000
	0,000
	6320,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.
	Электроснабжение
	511,000
	0,000
	511,000
	309,441
	0,000
	0,000
	309,441
	290,790
	0,000
	0,000
	290,790
	478,943
	0,000
	478,943
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7.1
	Субсидия на возмещение затрат  на электроэнергию (уличное освещение)
	511,000
	0,000
	511,000
	309,441
	0,000
	0,000
	309,441
	290,790
	0,000
	0,000
	290,790
	478,943
	0,000
	478,943
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.
	Разработка нормативной базы
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	160,000
	0,000
	0,000
	160,000
	160,000
	0,000
	160,000
	140,000
	0,000
	140,000
	200,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8.1
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского городского округа схемы теплоснабжения Среднеканского городского округа
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	160,000
	0,000
	0,000
	160,000
	160,000
	0,000
	160,000
	140,000
	0,000
	140,000
	200,000
	0,000
	200,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.
	Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду 
	0,000
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.1
	Субсидия на возмещение затрат, связзанных с выполнением работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Среднеканского городского округа к отопительному периоду 
	0,000
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9.2
	Выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса Среднеканского городского округа к отопительному периоду 
	0,000
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	1469,440
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	500,000
	0,000
	500,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10.
	Оказание услуг по вывозу ЖБО
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1184,400
	0,000
	1184,400
	3400,000
	0,000
	3400,000
	3400,000
	0,000
	3400,000

	10.1
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1184,400
	0,000
	1184,400
	3400,000
	0,000
	3400,000
	3400,000
	0,000
	3400,000

	11.
	Оказание услуг по временному проживанию граждан
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1500,000
	0,000
	0,000
	1500,000
	2203,400
	0,000
	2203,400
	1475,500
	0,000
	1475,500
	3500,000
	0,000
	3500,000
	3500,000
	0,000
	3500,000

	11.1
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному проживанию граждан
	0
	0
	0
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1500,000
	0,000
	0,000
	1500,000
	2203,400
	0,000
	2203,400
	1475,500
	0,000
	1475,500
	3500,000
	0,000
	3500,000
	3500,000
	0,000
	3500,000

	12.
	Оказание содействия ресурсоснабжающим организациям Среднеканского городского округа
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	95000,000
	95000,000
	0,000
	0,000
	20000,000
	0,000
	20000,000
	20000,000
	20000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12.1
	Оказание содействия в организации тепло-, водо- снабжения, водоотведения, снабжения топливом населения Среденканского городского округа 
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	95000,000
	95000,000
	0,000
	0,000
	20000,000
	0,000
	20000,000
	20000,000
	20000,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Итого по мероприятиям
	23395,419
	17922,300
	5473,119
	38310,453
	10204,233
	20000,000
	8106,220
	123380,836
	95000,000
	20500,000
	7880,836
	65711,033
	36409,350
	29301,683
	54121,801
	38743,280
	15378,520
	51900,000
	22225,000
	29675,000
	13550,000
	0,000
	13550,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Объёмы финансирования программы подлежат уточнению исходя из фактической потребности на реализацию Программы и возможностей областного и местного бюджетов.
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