ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Проведение работ по выбору земельного участка, выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | 256,3 | 256,3 | - | 85,5 |  | 170,8 | - | Проведена экологическая экспертиза ПСД по объекту размещения ТКО, получено отрицательное заключение |
| 2. | Оформление документации и постановка на кадастровый учет земельного участка, определенного под строительство полигона для размещения ТКО | 0 | 0 | - | - |  | 0 | - | - |
| 3. | Строительство объекта размещения ТКО | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | - |
| 4. | Приобретение оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | - |
| 5. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 211,0 | 211,0 | - | 0 |  | 211,0 | - | Проведены мероприятия по уборке и вывозу мусора в местах несанкционированного размещения в границах округа |
| 6. | Обустройство мест сбора от населения и хранения отходов | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - |  |
| 7. | Обустройство и ремонт площадок накопления ТКО | 38,8 | 38,7 | - | 0 |  | 38,7 | - | Выполнены мероприятия по ремонту и обустройству контейнерных площадок п. Сеймчан |
| 8. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | 0 | 0 | - | 0 |  | 0 | - | - |
|  | Итого | 506,1 | 506,0 | - | 85,5 |  | 420,5 |  |  |
| Всего по программе |  |  | 506,0 | - |  | 85,5 | 420,5 |  |  |

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ  Администрации                                                                                                                                                    Хижняк В.В.

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления: 23.05.2023 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2017-2021 годы»

за ____2022 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 50 | 50 | 100 |
| 4. | Количество обустроенных мест сбора от населения и хранения отходов I-III класса опасности | ед. | 1 | 0 | 0 |
| 5. | Доля обустроенных и отремонтированных площадок накопления ТКО | % | 30 | 30 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 60 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, уменьшение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Среднеканского городского округа – частично достигнута (в пределах запланированных на 2022 год мероприятий).

Решены следующие задачи:

- приобретено оборудование для термического уничтожения различного типа/вида отходов;

- проведено межевание земельного участка под размещение объекта ТКО, земельный участок поставлен на кадастровый учет;

- разработана проектно-сметная документация на объект размещения ТКО, проведены археологические изыскания для получения положительного заключения экологической экспертизы, документы направлены на экологическую экспертизу, в связи с наличием замечаний получено отрицательное заключение;

- ликвидированы несанкционированные свалки в черте городского округа в пределах запланированных на год мероприятий;

- произведен ремонт контейнерных площадок для сбора ТКО в пределах выделенных лимитов.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2022 год составил 506,0 тыс.руб., что составляет от плана 99 %.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2022 году:

- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

ЖКХ, АиГ                                                                                                   В.В. Хижняк

Исполнитель: Н.В. Сакк

Дата составления:

23.05.2023