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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________
                         
                                                                           № _______
Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Магаданской области от 30 декабря 2021 г. № 1094-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Магаданской области», постановления Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 27.03.2023 года № 73-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности программ, действующих на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области», Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие  коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2024-2026 годы и на период до 2030 года», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г.  № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»; 
- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 11.10.2018г. № 217 «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;
- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.07.2019г. № 193-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 10.03.2020г. № 56-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 01.06.2020г. № 130-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 30.11.2020г. № 299-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;
- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 07.12.2020г. № 314-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 01.04.2021г. № 107-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 21.06.2021г. № 196-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 20.07.2022г. № 241-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

- постановление Администрации Среднеканского городского округа от 08.09.2022г. № 327-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского городского округа от 17.05.2018г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2018-2021 годы» и на период до 2028 года»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Хижняка В.В. 


4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести» и размещению на сайте муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области».   
Глава Среднеканского 

муниципального округа                                                                                 О.Н. Герасимова

Исп. Унжакова О.Г.
Приложение

к постановлению Администрации

 Среднеканского муниципального округа 

Магаданской области

 от _____________ №_______
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 

Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2024-2026 годы и на период до 2030 года» 
п. Сеймчан

 2023г.
Паспорт муниципальной программы

	Наименование Программы 
	Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.12.2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;
- Постановление Правительства  Магаданской области от 30 декабря 2021 г. № 1094-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Комплексная программа модернизации коммунальной инфраструктуры Магаданской области»»;

- Генеральный план муниципального образования;

	Заказчик Программы
	Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее - Администрация)

	Разработчик Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры  и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры  и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области 

	Исполнители

Программы
	Управление ЖКХ, архитектуры  и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области;

Управление экономики и развития Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее – УЭиР);

Управление финансов Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области (далее – УФ); 

МУП «Сеймчантеплосеть»; 

СМУП «Коммунальник».

	Цели и задачи Программы

	Цель: 
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;
Задача: 

- проведение запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

	Объем и источники  финансирования Программы
	Общий объем финансирования муниципальной программы – 58 262, 24 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

I  этап-2024 год –19 512, 24 тыс. рублей - за счет   средств областного бюджета;

– 12 350,00 тыс. рублей -  за счет средств местного бюджета;
Всего за 2024 год   -  31 862,24 тыс. рублей
II  этап - 2025 год – 0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

- 8 350,00 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета;

III  этап -  2026 год -  0,00 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета;

- 9 900,00 тыс. рублей - за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования, в плановом периоде 2027-2030 годов, предусмотренный за счет бюджетных средств, будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год.

Источники финансирования мероприятий:

Мероприятия муниципальной программы реализуются на условиях софинансирования из областного и местного бюджетов, бюджета особой экономической зоны,  а также за счет внебюджетных источников.

	Сроки реализации 

Программы
	Мероприятия Программы охватывают период 2024-2026 годы и на перспективу до 2030 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 3 года с разбивкой по годам, а последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам.

I этап - 2024-2026 г;
II этап – 2027-2030 г.

	Ожидаемые конечные результаты  Программы
	- повышение надежности, эффективности работы и использования работы системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.

	Важнейшие целевые показатели (индикаторы)  реализации Программы
	- количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования: 2024г.-0 ед., 2025г.-1 ед., 2026г.-1 ед.
- протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей: 2024 г.-0,45 км., 2025 г.-0,34 км., 2026 г.-0,30 км.

- количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: 2024г.-2ед.,  2025г.-2ед., 2026г.-2ед.

	Контроль за исполнением Программы
	Контроль за исполнением программы осуществляют Глава Среднеканского муниципального округа Магаданской области, Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области и руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области


_________________________

1. Содержание проблемы, пути ее решения и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
1.1. Общие сведения
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах муниципального округа тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении», содержание муниципального жилищного фонда и организация благоустройства территорий муниципальных округов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных округов.

Реализация указанных полномочий, а также решение проблем функционирования коммунальной инфраструктуры, улучшения качества жизни населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций требует постоянного участия и контроля со стороны Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, а также требует значительных расходов из средств местного бюджета.

Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является состояние коммунальной инфраструктуры. Жилищно-коммунальное хозяйство остается отраслью, где ресурсоемкость неизменно растет, а эффективность использования энергетических, материальных и финансовых ресурсов падает. Износ коммунальной инфраструктуры по разным оценкам достигает 60 – 100%. Более четверти основных фондов полностью отслужили свой срок эксплуатации. Особенно остро проблема состояния коммунальной инфраструктуры связана с суровым климатом и низкой плотностью населения. Суммарные потери энергоресурсов и воды значительно превышают нормативный уровень и достигают 20-30%, срок службы инженерных сетей вдвое ниже нормативного. 
Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокая вероятность аварийности, низкий коэффициент полезного действия является основными определяющими факторами при формировании Программы в части модернизации существующих систем.   

В связи с чем, задачи по реконструкции, ремонту, замене оборудования котельных, тепловых и водопроводных сетей, сетей водоотведения предлагается частично решить в рамках настоящей муниципальной программы за счет средств местного бюджета и иных источников финансирования (привлеченных средств), в том числе за счет субсидий, выделяемых из бюджета Магаданской области.

Таким образом, проблема модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» может быть решена только программными методами за счет привлечения финансовых средств из различных источников, в том числе и в рамках социального партнерства.

Использование программно-целевого метода позволит увязать показатели развития муниципального образования с финансовыми возможностями бюджета, формировать бюджет на основе среднесрочного планирования расходов, ввести четкие правила финансирования программных задач, нацеленных на достижение результатов, а также предусмотреть механизмы контроля показателей, отражающих результативность и эффективность Программы.

1.2. Характеристика технического состояния объектов и сооружений

Техническое состояние объектов и энергетического оборудования коммунального хозяйства муниципального образования можно оценить как не удовлетворительное, что обусловлено длительным сроком эксплуатации и, следовательно, износом, моральным старением и низкой эффективностью основных удовлетворительных мощностей.

Следствие этого - высокая себестоимость предоставляемых услуг, огромные средства на ремонт оборудования и коммуникаций, постоянно возникающие перерывы в подаче энергоресурсов – холодной и горячей воды, отопления.

В Среднеканском муниципальном округе  Магаданской области по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому округу на 01.01.2023 года проживает 2182 человека. Застройка населенных пунктов характеризуется 1-5 этажными жилыми зданиями.

В настоящее время жилищно-коммунальные услуги населению Среднеканского муниципального округа Магаданской области оказывает 2 предприятия жилищно - коммунального хозяйства МУП «Сеймчантеплосеть», СМУП «Коммунальник».
Водоснабжение

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется высокой степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования. 

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- высокая степень износа артезианских скважин, водопроводов и оборудования функциональных элементов системы;

- высокая ресурсоемкость производства;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- низкая надежность источника энергоснабжения;

- высокие потери воды при транспортировке.
п. Сеймчан.

Основной поставщик воды в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» является МУП «Сеймчантеплосеть». Водозабор водонасосной станции  № 1 п. Сеймчан осуществляется  из пяти артезианских скважин № 3,4,5,6,7 и при необходимости из шахтного колодца. Шахтный колодец считается резервным и вода из него закачивается в накопительные емкости при выходе из строя одной из скважин или остром дефиците воды. Вода подается  насосом Д З15-71. Во время забора воды из шахтного колодца производится дезинфекция бактерицидной установкой УФИ (УОВ-УФТ-П-50).
Накопительные емкости – 2 шт., стальные, вместимостью по 200 м3 каждая, предназначены для приема воды из артезианских скважин и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции.

Насосная станция № 1- построена в 1993 году. В машинном зале установлено 4 нагнетательных насоса производительностью: 2 по 300м/ч и 2 по 85м3/ч. В работе постоянно находится 1 насос, 3 других в резерве. Среднегодовая подача воды в водопроводную сеть  составляет 2100 м3/сутки. Один раз в год накопительные резервуары водонасосной станции № 1 чистятся от отложений и дезинфицируются. Водопроводные сети п. Сеймчан проложены в деревянных и железобетонных коробах совместно с трубопроводами системы отопления. 

Общая протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 16,45 км. Водопроводные сети проложены в 1972, 1974, 1975, 1976 и 1977 годах, изношены на 30 %. Оборудование водозаборов изношено на 80 %. 

с. Верхний Сеймчан.

В 2020 году пробурена скважина. В селе Верхний Сеймчан Среднеканского муниципального округа Магаданской области ведется строительство водозаборной скважины глубиной 220 м, мощностью 500 куб. м/сутки. Источник позволит обеспечить населенный пункт питьевой водой.
Работы велись в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», входящий в национальный проект «Экология».
В конце сентября 2020 года строительство водозаборной скважины завершено. Проведены работы по установке водоочистительной станции т.к. имеется превышение показателей аммиака и железа. Водоснабжение села осуществляет МУП «Сеймчантеплосеть».
Протяженность трубопроводов водоснабжения составляет 1,43 км. Накопительная емкость стальная, вместимостью 80 м\куб. предназначена для приема воды от артезианской скважины и подачи воды к нагнетательным насосам водонасосной станции. Водопроводные сети изношены на 100 %.
До достижения показателей удовлетворяющим требованиям СанПиН 2.14.1074-01, для обеспечения населения села Верхний Сеймчан питьевой водой осуществляется подвоз питьевой воды предприятием СМУП «Коммунальник». Предприятию на конкурсной основе осуществляется финансирование из бюджета Среднеканского муниципального округа в целях компенсации недополученных доходов в связи с оказанием услуг по подвозу питьевой воды населению села.

Водоотведение

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- небезопасная система обеззараживания стоков;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования.

п. Сеймчан.


Существующая система водоотведения поселка Сеймчан централизованная, включает 2 канализационные насосные станции (КНС) установленной мощностью 525 тыс.м3/год. Пропускная способность 1,4 тыс.м3/сут. Сроки ввода КНС в эксплуатацию: 1979, 1990 годы. Балансовый износ КНС - 67%, износ сетей водоотведения – 100 %. Общая протяженность канализационных сетей – 4,3 км.


Насосная станция перекачки сточных вод № 1 служит для сбора сточных вод из поселка и подачи их на насосную станцию № 2. Она выполнена по типовому проекту 902-1-1, круглая, в плане Д=7,5м. В состав станции входит приемный резервуар объемом 32м3. В отделении приемного резервуара установлена механизированная решетка с граблями марки РММВ -1000 и дробилка отбросов Д-3. Для перекачки сточной жидкости установлены 2 насоса СД50/10. 


Насосная станция перекачки сточных вод № 2 служит для приема сточных вод от КНС № 1 и подачи их в приемную камеру очистных сооружений. Насосная станция № 2 аналогична станции № 1. Работа насосов автоматизирована в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре. Сточные воды после механической очистки на решетках КНС № 2 подаются насосами на очистные сооружения в приемную камеру. Из нее по трубопроводам сточные воды самотеком поступают в распределительные лотки с регулируемыми треугольными сливами и равномерно распределяются по аэротенку – отстойнику. Из аэротенка сточные воды поступают через водосливы в отстойную зону. Смесь сточной жидкости и активного ила, поступающая в зону отстаивания, проходит через взвешенный слой, образованный активным илом, в котором происходит разделение активного ила и очищенной сточной жидкости. Очищенная сточная жидкость поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сбросный лоток  и отводится в хлораторную. Качество очистки сточных вод соответствует проектным данным очистных сооружений. 

с. Верхний Сеймчан.


Существующая система водоотведения села Верхний Сеймчан устроена по децентрализованной схеме. Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, оборудованные возле жилых многоквартирных домов. Данные ямы эксплуатируются с 1980 года, имеют износ 100%.

Теплоснабжение

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения  является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения. 

С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти Магаданской области.

В целях обеспечения теплоснабжения населения округа, необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию.
Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям поселка Сеймчан поставляет муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Протяженность тепловых сетей в п. Сеймчан составляет 26,0 километров. Тепловые сети изношены на 30 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в п. Сеймчан 1 котельную мощностью 19,5 Гкал/час. 

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

с. Верхний Сеймчан.

Тепловую энергию потребителям села Верхний Сеймчан с осени 2015 года поставляет муниципальное унитарное предприятие «Сеймчантеплосеть». Тепловые сети изношены на 100 процентов.

МУП «Сеймчантеплосеть» эксплуатирует в с. Верхний Сеймчан 1 котельную, работающую на каменном угле с установочной мощностью 3,9 Гкал/час.

Основной способ прокладки теплосетей – подземный в непроходных лотковых каналах.

Банные услуги.

В связи с отсутствием на территории округа предприятий (учреждений), оказывающих населению банные услуги, и в целях обеспечения санитарного благополучия населения в 2016 году проведен ремонт помещений общественной бани в п. Сеймчан. 
Предоставление банных услуг осуществляет предприятие СМУП «Коммунальник». Предприятию предоставляется субсидия из бюджета Среднеканского муниципального округа на безвозмездной и безвозвратной основе в целях компенсации недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг населению.
2. Основные цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Основной целью Программы является: 
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующей задачи: 
- проведение запланированных мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону.
Сроки реализации Программы:

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2024-2026 годов. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 3 года с разбивкой по годам, а последующий период (до окончания срока действия программы)- без разбивки по годам.
3. Система целевых индикаторов и ожидаемый конечный результат реализации Программы
3.1. Оценка эффективности мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области.
В результате реализации Программы в Среднеканском муниципальном округе ожидается:

- обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений;

- проведение строительства, модернизации, реконструкции, ремонта или замены оборудования на котельных населенных пунктов;

- реконструкция, ремонт или замена сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении);

- актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
3.2. Важнейшие целевые показатели и индикаторы:
	
№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица измерения
	Плановое значение показателя годам

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027-2030

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед.
	0
	1
	1
	0

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	0,45
	0,34
	0,30
	0

	3
	Количество актуализированных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	ед.
	2
	2
	2
	0


3.3. Ожидаемый конечный результат реализации Программы:


Ожидаемыми результатами реализации запланированных в рамках Программы мероприятий будут являться:

- повышение надежности, эффективности работы и использования работы системы коммунальной инфраструктуры;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг.
4. Сведения о заказчике и исполнителях Программы


Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области.


Ответственный исполнитель Программы: управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрация Среднеканского муниципального округа.
Исполнителями Программы являются:

- управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрация Среднеканского муниципального округа;
- управление экономики и развития Администрация Среднеканского муниципального округа;
- Управление финансов Администрация Среднеканского муниципального округа; 

- МУП «Сеймчантеплосеть»; 

- СМУП «Коммунальник».

Глава Среднеканского муниципального округа Магаданской области, Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области и руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области осуществляют управление реализацией муниципальной программы, координирует деятельность исполнителей Программы. 


Исполнители Программы в ходе реализации мероприятий отвечают за качество их выполнения и эффективность расходования бюджетных средств.


Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет Управление финансов Администрации Среднеканского муниципального округа. 

5. Механизм реализации Программы


Реализация мероприятий по развитию систем  теплоснабжения, водоснабжения,  водоотведения осуществляется путем обеспечения скоординированной деятельности между всеми Исполнителями. 


В ходе реализации Программы возможно оперативное перераспределение объемов средств между предусмотренными мероприятиями, изменение способов или условий выполнения мероприятий, с обязательным соблюдением условий решения поставленных задач.


Объемы средств на выполнение системных мероприятий, связанных со строительством, ремонтом и (или) реконструкцией объектов коммунальной сферы подлежат ежегодной корректировке в зависимости от фактической стоимости запланированных работ на основании проектно-сметной документации, а также после согласования объемов финансирования местного и областного бюджетов.

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и (или) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Магаданской области и органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа Магаданской области.
6. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию Программы предусматривается выделение средств областного и местного бюджетов в сумме 58 262,24 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования на очередной финансовый год и последующие финансовые годы по источникам финансирования следующее:
тыс. рублей

	Источники финансирования
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027-2030 гг.
	Итого 
2024-2030 гг.

	Мероприятия, предусмотренные  приложением 
	31 862,24
	9 900,00
	8 350,00
	8 150,00
	58 262,24

	Областной бюджет
	19 512,24 
	0,00
	0,00
	0,00
	19 512,24

	Местный бюджет
	12 350,00
	9 900,0
	8 350,00
	8 150,00
	38 750,00


Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы в зависимости от реальных возможностей бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Магаданской области и органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа Магаданской области.

_______________________


