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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2024 годы» 
за 2023 год нарастающим итогом
(период)


	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Благоустройство территории общего пользования
	6413,68
	7055,049
	0,00
	0,00
	7055,049
	-
	

	1.1.
	Зона отдыха ул. Ленина д 11, 13 (2 этап)
	6413,68
	7055,049
	0,00
	0,00
	7055,049
	-
	

	Всего по программе    
	7055,049
	0,00
	0,00
	7055,049
	-
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2024 годы» 
за 2023 год нарастающим итогом
 (период)

	№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	 Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 
	шт.
	1
	0

	0

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий общего пользования  
	%
	29
	0
	0

	3
	Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий
	%
	1
	1
	100

	4
	Доля благоустроенных территорий общего пользования
	%
	86
	42
	49

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании.
Задачи:
	- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;
- обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;
	- создание условий для массового отдыха жителей населенных пунктов Среднеканского городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения;
- озеленение дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2023 год финансовых средств из федерального и областного бюджетов не было предусмотрено.
3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
Повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании:
- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;
-увеличение площади зелёных насаждений.

Вывод: Программа признается эффективной в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий и должна быть продолжена. 
При этом, предлагается исключить мероприятия по благоустройству дворовых территорий, так как федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает обустройство общественных территорий. 
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