ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2024 годы»

за 2023 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Благоустройство территории общего пользования | 6413,68 | 7055,049 | 0,00 | 0,00 | 7055,049 | - |  |
| 1.1. | Зона отдыха ул. Ленина д 11, 13 (2 этап) | 6413,68 | 7055,049 | 0,00 | 0,00 | 7055,049 | - |  |
| Всего по программе |  |  | 7055,049 | 0,00 | 0,00 | 7055,049 | - |  |

Руководитель управления ЖКХ,АиГ 	В. В. Хижняк

Исп.: Таранец А.О.

Дата составления:20.02.2024

.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального

образования «Среднеканский городской округ» на 2018 – 2024 годы»

за 2023 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий | шт. | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий общего пользования | % | 29 | 0 | 0 |
| 3 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | % | 1 | 1 | 100 |
| 4 | Доля благоустроенных территорий общего пользования | % | 86 | 42 | 49 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  |  |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Основной целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании.

Задачи:

- создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- обустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- создание условий для массового отдыха жителей населенных пунктов Среднеканского городского округа и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- озеленение дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемой территории общего пользования.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

На реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2023 год финансовых средств из федерального и областного бюджетов не было предусмотрено.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

Повышение качества и комфорта городской среды для проживания граждан в муниципальном образовании:

- улучшение внешнего облика поселка и мест массового пребывания населения;

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

-увеличение площади зелёных насаждений.

Вывод: Программа признается эффективной в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий и должна быть продолжена.

При этом, предлагается исключить мероприятия по благоустройству дворовых территорий, так как федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предусматривает обустройство общественных территорий.

Руководитель управления ЖКХ,АиГ 	        В. В. Хижняк	В. В. Хижняк

Исп.: Таранец А.О.

Дата составления:20.02.2024