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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
Среднеканского муниципального округа Магаданской области» 
за 2023 год нарастающим итогом
(период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ/
ОЭЗ
	МБ
	ВБ
	

	1. Организация уличного освещения

	
	Наружное освещение

	1.1.
	Устройство уличного освещения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	1.2.
	Содержание уличного освещения
	3102,0
	3250,35
	0,00
	0,00
	3250,35
	0,00
	

	
	Итого раздел 1
	3250,35
	3250,35
	0,00
	0,00
	3250,35
	0,00
	

	
	2. Благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования

	2.1.
	Приобретение МАФ, ограждения, детского и спортивного оборудования
	783,8
	1533,49
	0,00
	0,00
	1533,49
	0,00
	

	2.2.
	Обустройство детских площадок и мест общего пользования
	0,00
	62,27
	0,00
	0,00
	62,27
	0,00
	

	2.3.
	Благоустройство дворовых территорий (в том числе за счет федеральных и областных программ)
	7500,00
	7500,00
	7500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого раздел 2
	9095,76
	9095,76
	7500,00
	0,00
	1595,76
	0,00
	

	
	3. Повышение уровня озеленения и эстетичности муниципального округа

	3.1.
	Озеленение территории
	0,00
	28,1
	0,00
	0,00
	28,1
	0,00
	

	
	Итого раздел 3
	28,1
	28,1
	0,00
	0,00
	28,1
	0,00
	

	
	4. Улучшение санитарного состояния территории

	4.1. 
	Снос ветхих строений и аварийных зданий
	1429,7
	5155,37
	0,00
	5155,37
	0,00
	0,00
	

	4.2. 
	Разработка ПСД организации сноса
	200,00
	369,29
	0,00
	0,00
	369,29
	0,00
	

	
	Итого раздел 4
	5524,66
	5524,66
	0,00
	5155,37
	369,29
	0,00
	

	5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

	5.1.
	Регулирование численности животных без владельцев
	590,79
	255,67
	0,00
	0,00
	255,67
	0,00
	

	5.2.
	Содержание приюта
	1885,41
	1189,73
	0,00
	1189,73
	0,00
	0,00
	

	
	Итого раздел 5
	1445,40
	1189,73
	0,00
	1189,73
	0,00
	0,00
	

	
	6. Организация и содержание мест захоронений

	6.1.
	Содержание мест захоронений
	700,00
	698,77
	0,00
	0,00
	698,77
	0,00
	

	
	Итого раздел 6
	698,77
	698,77
	0,00
	0,00
	698,77
	0,00
	

	Всего по программе 
план / факт 
	16190,9/
20043,03
	20043,03
	7500,00
	6345,11
	6197,92

	0,00
	



Руководитель управления ЖКХ,АиГ                                                                 В. В. Хижняк 


Исп.: Таранец А.О.
Дата составления:20.02.2024 .
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»
За 2023 год нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Протяженность обслуживаемых линий электропередач уличного освещения
	км
	11,36
	11,36
	100

	2.
	Количество обустроенных детских площадок и мест общего пользования
	шт.
	3
	2
	66,6

	3.
	Выполнение плана мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев
	%
	100
	100
	100

	4.
	Выполнение плана мероприятий по содержанию территории кладбищ
	%
	100
	100
	100

	5.
	Реализация федеральных и региональных проектов
	%
	100
	100
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	93,3 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы - Создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения 
Решены следующие задачи:
Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования, повышение надежности и качества работы сетей уличного освещения, очистка территорий от ветхих строений, уменьшение численности животных без владельцев, проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборке территории кладбищ населенных пунктов муниципального округа.
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Фактический общий объем финансирования программы за 2023 год составил 20 043,03 тыс. руб., что составляет от плана 123,79 %. На увеличение финансирования повлияли непредвиденные затраты в результате их выявления в период проведения мероприятий.
3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2023 году:
 рост уровня обеспеченности населения современными объектами благоустройства для отдыха, игр и спортивного развития;
 улучшение санитарного состояния территории мест общего пользования, озеленения и освещения;
 улучшение благоприятной обстановки в борьбе с повышенной численностью животных без владельцев;  
 повышение качества содержания мест захоронения и соблюдения санитарных норм на территории кладбищ.
- реализация федеральных и региональных проектов.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.


Руководитель управления ЖКХ,АиГ 	        В. В. Хижняк	В. В. Хижняк 






Исп.: Таранец А.О.
Дата составления:20.02.2024 


