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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                  

СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГА         МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_28.04.2023                                                                                                               №  100-п
п.Сеймчан
О проведении на территории Среднеканского муниципального округа 

месячника по санитарной очистке и благоустройству в 2023 году

В целях наведения санитарного порядка на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» после осенне-зимнего периода и постоянного обеспечения санитарной культуры  на должном уровне, улучшения качества жизни населения, санитарно-эпидемиологического и экологического состояния окружающей среды, Администрация Среднеканского муниципального округа Магаданской области
п о с т а н о в л я е т:

1. Провести с 01 мая по 01 июня 2023 года на территории Среднеканского муниципального округа месячник по санитарной очистке и благоустройству.

2. Утвердить состав оперативной группы по организации проведения на территории Среднеканского муниципального округа месячника по санитарной очистке и благоустройству (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству (приложение № 2).

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности:

4.1. принять активное участие в подготовке и проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Среднеканского муниципального  округа;
4.2. обеспечить уборку от мусора подведомственные и прилегающие к объектам территории;
4.3. организовать вывоз ТКО с подведомственных и прилегающих к объектам территорий;
4.4. до 01.06.2023 года обеспечить приведение в надлежащее состояние

фасады зданий, объекты инженерной инфраструктуры, ограждения территорий;
4.5. еженедельно с 08.05.2023 года по понедельникам представлять на адрес электронной почты Администрации Среднеканского муниципального округа (email: amosred@mail.ru) сведения о выполненных работах в ходе проведения месячника.

5. Жителям п. Сеймчан, с. Верхний Сеймчан провести санитарную очистку своих придомовых территорий.

6. Уполномоченным должностным лицами применять в установленном порядке меры административной ответственности к физическим, должностным и юридическим лицам за несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в населенных пунктах и придомовых территориях, а также порчу объектов благоустройства, загрязнение внешнего вида зданий и сооружений, лестничных площадок, детских игровых площадок.

7. Врио главного редактораМКУ «Редакция газеты «Новая Колыма. Вести» (Розенштенгел А.Э.) обеспечить освещение хода подготовки и проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Среднеканского муниципального округа.

8. Итоги работы по проведения месячника по санитарной очистке и благоустройству территории Среднеканского муниципального округа подвести в июне 2023 года.

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа «Новая Колыма. Вести».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального  округа Хижняка В.В.
Глава Среднеканского
муниципального  округа


           
         О.Н. Герасимова
Исп. Мазитова А.Р.
Приложение №1

Утвержден

   
          постановлением Администрации

 Среднеканского городского округа

                                                                                         от_28.04.2023 № _100-п
Состав оперативной группы

по проведению на территории Среднеканского муниципального округа месячника по санитарной очистке и благоустройству

	Шохин
 Алексей Алексеевич
	Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа, руководитель оперативной группы


	Смалий 
Виктор Люсильевич
	Консультант по вопросам ЖКХ и благоустройства Администрации Среднеканского муниципального округа, заместитель руководителя оперативной группы


	Лобачева 

Кристина Геннадьевна
	Начальник территориального отдела села Верхний Сеймчан Администрации Среднеканского городского округа, заместитель руководителя оперативной группы


	Бакай

Галина Александровна
	Ведущий специалист управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального  округа, секретарь оперативной группы

	Члены оперативной группы:



	Бендеберя 

Наталья Николаевна
	Руководитель управления образования   Администрации Среднеканского муниципального округа


	Василенко 

Наталья Аликовна
	Депутат Собрания представителей Среднеканского муниципального округа


	Гайдук 

Виктория Александровна
	Председатель Общественной палаты Среднеканского муниципального округа


	Маслов 
Олег Константинович

	Директор МУП «Сеймчантеплосеть»

	Гогулин
Сергей Валерьевич
	Врио начальника отдела обслуживания муниципального имущества УЗиИО Администрации Среднеканского муниципального округа


	Мирзоев 

Юсиф Акбер оглы
	Депутат Собрания представителей Среднеканского муниципального округа


	Сикорская 

Елена Сергеевна
	Руководитель управления культуры, молодежной политики и спорта Администрации Среднеканского муниципального округа


	Томилова 

Оксана Валентиновна

	Директор МКУ «Центр хозяйственно-технического обслуживания»


	Хижняк
Василий Владимирович
	Руководитель управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального  округа


Приложение №2

Утвержден

   
          постановлением Администрации

 Среднеканского муниципального округа

от_28.04.2023 № _100-п
План мероприятий по подготовке 
и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству

	№ п/п
	Мероприятия
	Адрес объекта
	Срок выполнения
	Ответственный

	1.
	Проведение совещания с руководителями учреждений предприятий, индивидуальными предпринимателями по организации месячника по санитарной очистке и благоустройству подведомственных объектов и территорий
	Администрация Среднеканского муниципального округа
	Май 

2023г.
	Шохин А.А.

	2.
	Проведение совещаний оперативной группы
	Администрации Среднеканского муниципального округа
	Каждый понедельник в период проведения месячника
	Смалий В.Л.

Бакай Г.А.


	3.
	Проведение обследования территории на наличие несанкционированных свалок мусора на территории населенных пунктов
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан 
	В период проведения месячника
	Оперативная группа, Лобачева К.Г.

	4.
	Ручной сбор мусора, очистка под грабли придомовых территорий МКД, подметание улиц, площади, очистка и промывка урн от мусора, уборка опавшей листвы
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	СМУП «Коммунальник», 
МКУ «ЦХТО», 

МУП «Сеймчантеплосеть», предприятия и учреждения независимо от формы собственности, жители населенных пунктов округа

	5.
	Проведение работ по уборке памятных и мемориальных мест, уборка прилегающих к ним территорий
	п. Сеймчан
	В период проведения месячника
	СМУП «Коммунальник», МКУ «ЦХТО»


	6.
	Проведение субботников по благоустройству населенных пунктов
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	Хижняк В.В.,
Смалий В.Л.,

Лобачева К.Г.

	7.
	Наведение чистоты и порядка на территории кладбищ и прилегающих территорий 
(вывоз мусора)
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	СМУП «Коммунальник» Смалий В.Л.,

Лобачева К.Г.

	8.
	Обеспечение исправного состояния уличного, дворового освещения
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	Шохин А.А.,

 Смалий В.Л.,

Лобачева К.Г.

	9.
	Приведение в порядок контейнерных площадок 
(ремонт контейнеров, замена изношенных, установка недостающих), при необходимости на период месячника установка дополнительных контейнеров
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	СМУП «Коммунальник», Лобачева К.Г.

	10.
	Благоустройство и санитарная очистка подъездных путей к пожарным гидрантам 
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	МУП «Сеймчантеплосеть»

	11.
	Рейдовые проверки по улицам 
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	Оперативная группа

	12.
	Выявление нарушений правил благоустройства и принятие мер по их устранению
	п. Сеймчан, 

с. Верхний Сеймчан
	В период проведения месячника
	Оперативная группа


_____________________
