[bookmark: Par257]ОТЧЕТ за 2024 год
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатизация муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»,
утвержденной постановлением Администрации Среднеканского муниципального круга Магаданской области от 25.11.2024 № 330-п 
 
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Задача 1.  Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	1.1
	Организация доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» (заполнение сайта)
	
	
	
	
	
	
	обеспечено постоянное заполнения разделов сайта специалистами управлений

	1.2
	Мониторинг муниципальных информационных ресурсов
	
	
	
	
	
	
	обеспечено постоянное заполнения информационных ресурсов исполнителями программы

	Задача 2.  Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники

	2.1
	Приобретение, ремонт, обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы связанные с эксплуатацией данного оборудования и оргтехники
	124,95
	124,95
	
	
	124,95
	
	приобретение оргтехники

	2.2
	Приобретение лицензионного программного обеспечения, услуги по обслуживанию установленных программ и т.п.
	244,0
	243,4
	
	
	243,4
	
	расходы на ПО «1С»; «АСФК-расширение»; «АВС»

	                    Всего по программе
	 368,95                                   
	368,35
	 
	 
	368,35
	
	


Управляющий делами Администрации
Среднеканского муниципального округа                                                                                                                                         Е.В. Лысенкова

 Дата составления: 17.02.2025 г. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"                         
за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ 
п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое значение целевого
индикатора, TN n
	Фактическое значение целевого
индикатора, Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =(Тfn / TNn) x 100)

	1
	Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального района, публикуемых в электронных средствах массовой информации
	шт.
	45
	90
	100%

	2
	Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления обеспеченных антивирусной защитой, от общего количества АРМ
	%
	100
	100
	100%

	3
	Доля обновленных автоматизированных рабочих мест, от общего числа запланированных АРМ
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы: Организация эффективной деятельности органов местного самоуправления за счет автоматизации рабочего процесса, модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации - достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2. Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.
2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
- повышение степени информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»;  
- улучшение организации управления, повышение эффективности и качества управленческого труда органов местного самоуправления посредством обновления и усовершенствования материально-технической базы;
- повышения уровня информационной безопасности для защиты автоматизированных систем Администрации, защиты персональных данных.
В результате реализации Программы в отчетном периоде:
-  для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования;  
- постоянно ведется мониторинг муниципальных информационных ресурсов;
- обновляется материально-техническая база.
Общий объём финансирования по программе составил 368,35 тыс. рублей, что составляет 99,8 % от запланированного.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

        Управляющий делами Администрации
[bookmark: _GoBack]        Среднеканского муниципального округа                                                                          Е.В. Лысенкова
  
Дата составления: 17.03.2025 г.
