ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года

за 2024 год  нарастающим итогом

(период)

| № | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Подготовка котельных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано в 2024г. |
| 2 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей участка котельной № 6 между 2 и 3 компенсаторами | 9 312,42 | 9312,42 | 0 | 8533,30 | 779,12 | - | Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей |
| 3 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-9 до ТВК-110 по ул. Дзержинского, п.Сеймчан | 11437,75 | 7061,82 | 0 | 0 | 7061,82 | - | Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей |
| 4 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-31 до ТВК-37 по ул.Промышленная, п.Сеймчан | 9160,80 | 9160,8 | 0 | 0 | 9160,80 | - | Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей |
| 5 | Подготовка водопроводных сетей и водозаборов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано в 2024г. |
| 6 | Обеспечение водоснабжением населения с. Верхний Сеймчан | 2150,00 | 2251,80 | 0 | 0 | 2251,80 | - | Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой |
| 7 | Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг | 5000,00 | 4000,00 | 0 | 0 | 4000,00 | - | Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани |
| 8 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского муниципального округа | 200,00 | 130,00 | 0 | 0 | 130,00 | - | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 9 | Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано в 2024г. |
| 10 | Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов | 3500,00 | 2279,16 | 0 | 0 | 2279,16 | - | Финансирование затрат предприятию за оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов |
| 11 | Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано в 2024г. |
|  | ИТОГО | 40760,97 | 34196,00 | 0,00 | 8533,30 | 25662,70 | - |  |

Руководитель управления ЖКХАиГ

Администрации Среднеканского муниципального округа                                                                                                    В.В. Хижняк

Исп.: Власюк Л.Д.

Дата составления:

05.02.2025г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»  на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года

за 2024 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица изме-рения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования | ед. | 0 | 0 | - |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 1,14 | 1,14 | 100% |
| 3 | Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений | ед. | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | ед. | 2 | 2 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы:

-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.

- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2024 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 годов было запланировано финансирование в размере 29 910,97 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 25 535,04 тыс. руб., из них 8 533,30 тыс. руб. средства областного бюджета и 17 001,74 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены в полном объеме.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2024 году:

- проведена модернизация 3 участков тепловодомагистральных сетей:

1. Модернизация участка тепловодомагистральных сетей участка котельной № 6 между 2 и 3 компенсаторами протяженностью 0,350 км. в двутрубном исчислении;

2. модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-9 до ТВК-110 по ул. Дзержинского, п.Сеймчан протяженностью 0,213 км. в двутрубном исчислении;

3. модернизация участка тепловодомагистральных сетей  от ТВК-31 до ТВК-37 по ул. Промышленная, п.Сеймчан, п.Сеймчан, Магаданской области протяженностью 0,580 км в двутрубном исчислении.

На всех участках сетей произведена замена труб, с применением улучшенных материалов;

- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2024 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2024 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов: в 2024 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления ЖКХАиГ

Администрации Среднеканского муниципального округа                                             В.В. Хижняк

Исп.: Власюк Л.Д.

Дата составления:

05.02.2025 г.