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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области» 
на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года
за 2024 год  нарастающим итогом
(период)

	№

	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	

Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	п/п
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Подготовка котельных
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Не запланировано в 2024г.

	2
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей участка котельной № 6 между 2 и 3 компенсаторами
	9 312,42
	9312,42
	0
	8533,30
	779,12
	-
	Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей

	3
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-9 до ТВК-110 по ул. Дзержинского, п.Сеймчан
	11437,75
	7061,82
	0
	0
	7061,82
	-
	Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей

	4
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-31 до ТВК-37 по ул.Промышленная, п.Сеймчан
	9160,80
	9160,8
	0
	0
	9160,80
	-
	
Проведена модернизация, замена участка тепловодомагистральных сетей

	5
	Подготовка водопроводных сетей и водозаборов
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Не запланировано в 2024г.

	6
	Обеспечение водоснабжением населения    
с. Верхний Сеймчан
	2150,00
	2251,80
	0
	0
	2251,80
	-
	Обеспечение населения с Верхний Сеймчан питьевой водой

	7
	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием банных услуг
	5000,00
	4000,00
	0
	0
	4000,00
	-
	Финансирование затрат предприятия на текущий ремонт и содержание помещений общественной бани

	8
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского муниципального округа
	200,00
	130,00
	0
	0
	130,00
	-
	
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

	9
	Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду 
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Не запланировано в 2024г.

	10
	Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов
	3500,00
	2279,16
	0
	0
	2279,16
	-
	Финансирование затрат предприятию за оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

	11
	Оказание содействие ресурсоснабжающим организациям Среднеканского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	
Не запланировано в 2024г.

	 
	ИТОГО
	40760,97
	34196,00
	0,00
	8533,30
	25662,70
	-
	 





Руководитель управления ЖКХАиГ
Администрации Среднеканского муниципального округа                                                                                                    В.В. Хижняк
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»  на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года
за 2024 год нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица изме-рения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед.
	0
	0

	-

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей 
	км.
	1,14
	1,14
	100%

	3
	Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км.
	0
	0
	-

	4
	Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений
	ед.
	0
	0
	-

	5
	Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
	ед.
	2
	2
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы:
-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.
Задачи Программы:
- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;
- обеспечение населения услугами водоснабжения;
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2024 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2024-2025 годов было запланировано финансирование в размере 29 910,97 тыс. руб., Фактически освоено на выполнение мероприятий: 25 535,04 тыс. руб., из них 8 533,30 тыс. руб. средства областного бюджета и 17 001,74 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены в полном объеме.

 3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2024 году:
- проведена модернизация 3 участков тепловодомагистральных сетей:  
1. Модернизация участка тепловодомагистральных сетей участка котельной № 6 между 2 и 3 компенсаторами протяженностью 0,350 км. в двутрубном исчислении;
2. модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-9 до ТВК-110 по ул. Дзержинского, п.Сеймчан протяженностью 0,213 км. в двутрубном исчислении;
3. модернизация участка тепловодомагистральных сетей  от ТВК-31 до ТВК-37 по ул. Промышленная, п.Сеймчан, п.Сеймчан, Магаданской области протяженностью 0,580 км в двутрубном исчислении.
На всех участках сетей произведена замена труб, с применением улучшенных материалов;
- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды: в 2024 году подвоз воды выполнялся в соответствии с графиком, жалоб по данному виду услуг не поступало; 
- надлежащее оказание услуг общественной бани: в 2024 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало;
- надлежащее оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов: в 2024 году работа осуществлялась по графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.




Руководитель управления ЖКХАиГ
Администрации Среднеканского муниципального округа                                             В.В. Хижняк
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