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	О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	«Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	за ____2024 год_____ нарастающим итогом

	                                                                                                                               (период)
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Организация уличного освещения

	1.1.
	Устройство уличного освещения
	0,00
	600,00
	-
	-
	600,00
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	1.2.
	Содержание уличного освещения
	2918,0
	3900,00
	-
	-
	3900,00
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	2. Благоустройство дворовых территорий

	2.1.
	Приобретение МАФ, ограждения, детского и спортивного оборудования  
	550,0
	0,00
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	2.2.
	Обустройство детских площадок и мест общего пользования
	0,00
	0,00
	    -   
	            -   
	-
	-   
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	2.3.
	Благоустройство дворовых территорий (в том числе за счет федеральных и областных программ)
	7 500,00 
	11252,069
	11025,92
	225,019
	1,125
	-   
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	3. Повышение уровня озеленения и эстетичности муниципального округа

	3.1.
	Озеленение территории
	0,00
	0,00
	--- 
	---  
	---   
	---   
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	4. Улучшение санитарного состояния территории

	4.1.
	Снос ветхих строений и аварийных зданий
	3611,5
	4 844,46
	-
	-
	4 844,46
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	4.2.
	Разработка ПСД организации сноса
	1000,00
	0,00
	-
	-
	-
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»


	5. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	 Оганизация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

	5.1.
	Регулирование численности животных без владельцев
	590,79
	1276,1
	-
	562,8
	713,3
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	5.2. 
	Содержание приюта
	1981,41
	200,00
	-
	-
	200,00
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»



	6. Организация и содержание мест захоронений

	
	Содержание мест захоронений
	700,00
	348,25
	-
	-
	348, 25
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского городского округа от 27.02.2023 года № 47-п утвержден Система программных мероприятий «Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	

	
	Всего 
	10 552, 3
	22420,87
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	787,81
	10 607,13
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Руководитель 
УЖКХАГ Администрации                                                                                                                                                                               Хижняк В.В.









Дата составления: 27.02.2025 года
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	РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

	«Благоустройство территории Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

	за ____2024 год_____ нарастающим итогом

	 (период)


	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое значение целевого индикатора,
	Фактическое значение целевого индикатора,
	Эффективность реализации, %

	
	
	
	TN n
	Tfn
	(Еn =(Тfn / TNn) x 100)

	1.        
	Протяженность обслуживаемых линий электропередач уличного освещения
	км
	11,36
	11,36
	100

	2.        
	Количество обустроенных детских площадок и мест общего пользования
	шт.
	2
	1
	50

	3.        
	Выполнение плана мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев
	%
	100
	100
	100

	4.        
	Выполнение плана мероприятий по содержанию территории кладбищ
	%
	100
	100
	100

	5.        
	Реализация федеральных и региональных проектов
	%
	100
	100
	100

	
	Итого :
	
	
	
	90 %



<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – создание благоприятной, безопасной и комфортной среды для проживания и жизнедеятельности населения – достигнута.
2. Решены следующие задачи:
2.1. организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования
2.2. повышение надежности и качества работы сетей уличного освещения
2.3. очистка территорий от ветхих строений
2.4. уменьшение численности животных без владельцев, проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборке территории кладбищ населенных пунктов муниципального округа
3. степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 10 552, 3 тыс. руб., что составляет от плана 100%. 
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель УЖКХАГ                                                                         В. В. Хижняк 

Дата составления: 28.02.2025 года

