[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды 
Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2023 – 2030 годы»
за ____2024 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                         (период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1. Благоустройство территории общего пользования

	2.4.
	п. Сеймчан, ул. Октябрьская д. 8 – д. 16
	19 809, 17
	16 681,67
	14 139,35
	288,56
	2 253,76
	-
	Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 01.04.2024 года № 89-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»

	
	Всего по программе:
	19 809, 17
	16 681,67
	14 139,35
	288,56
	2 253,76
	-
	



Руководитель УЖКХАГ                                                                                                                   Хижняк В.В.

Дата составления: 27.02.2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Формирование современной городской среды Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2023 – 2030 годы»
за ____2024 год_____ нарастающим итогом
(период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1.
	количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий
	ед.
	1
	1
	100

	2.
	количество благоустроенных общественных территорий 
	ед.
	1
	1
	100

	3.
	общая доля благоустроенных общественных территорий
	%
	42,9
	42,9
	100

	4.
	степень вовлеченности граждан, принявших участие в реализации Программы
	%
	20

	20
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	42,9


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» – достигнута.
2. Решены следующие задачи:
2.1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования, с учетом приоритетов территориального развития;
2.2. повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования;
2.3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.
3. Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 16 681, 67 тыс. руб., что составляет от плана 84 % от запланированного. 
4. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
[bookmark: _GoBack]В результате реализации Программы в 2024 году:
· улучшается внешний облик посёлка и мест массового пребывания населения;
· улучшается экологическая обстановка и создается среда, комфортной для проживания жителей посёлка.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель УЖКХАГ  
Администрации                                                                                                     В. В. Хижняк 

Дата составления: 27.02.2025 года
