ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды

Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2023 – 2030 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. Благоустройство территории общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | п. Сеймчан, ул. Октябрьская д. 8 – д. 16 | 19 809, 17 | 16 681,67 | 14 139,35 | 288,56 | 2 253,76 | - | Постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа от 01.04.2024 года № 89-п утверждена Система программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» |
|  | Всего по программе: | 19 809, 17 | 16 681,67 | 14 139,35 | 288,56 | 2 253,76 | - |  |

Руководитель УЖКХАГ                                                                                                                   Хижняк В.В.

Дата составления: 27.02.2025 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды Среднеканского муниципального округа Магаданской области на 2023 – 2030 годы»

за ____2024 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | количество реализованных проектов благоустройства дворовых и общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 2. | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 100 |
| 3. | общая доля благоустроенных общественных территорий | % | 42,9 | 42,9 | 100 |
| 4. | степень вовлеченности граждан, принявших участие в реализации Программы | % | 20 | 20 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 42,9 |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы - удовлетворительная.

1. степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» – достигнута.

2. Решены следующие задачи:

2.1. Обеспечение комплексного и устойчивого развития территории муниципального образования, с учетом приоритетов территориального развития;

2.2. повышение уровня благоустроенности территорий общего пользования;

2.3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан в реализации мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

3. Общий объем финансирования программы в 2024 году составил 16 681, 67 тыс. руб., что составляет от плана 84 % от запланированного.

4. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2024 году:

- улучшается внешний облик посёлка и мест массового пребывания населения;

- улучшается экологическая обстановка и создается среда, комфортной для проживания жителей посёлка.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель УЖКХАГ

Администрации                                                                                                     В. В. Хижняк

Дата составления: 27.02.2025 года