ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» на 2024 – 2027 годы»

за 2024 год

(период)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренные Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение списков граждан - участников Программы (каждый год) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024 г. – 48 семей. расселяемая площадь жилых помещений 2 311,00 |
| 1.2. | Актуализация Реестра аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 многоквартирных домов, общей площадью 8 810,80 кв.м. |
| 1.3. | Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, с целью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Индивидуальная работа (уточнение у граждан о способе переселения – заявление) |
|  | Раздел 2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.2. | Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Раздел 3. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками жилых помещений | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3.2. | Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2024 году финансовые средства на Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан. не выделялись |
| 3.3. | Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде | 1 554 000,00 | 1 554 000,00 | 0,00 | 1 553 521,94 | 478,06 | 0,00 | В 2024 году было приобретено 3 благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде и выплачено 13 компенсаций собственникам жилья |
| 3.4. | Выплата компенсации собственникам жилья | 6 694 718,55 | 6 690 431,91 | 0,00 | 6 469 796,61 | 220 635,30 | 0,00 |  |
| 3.5. | Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2024 был выполнен ремонт 1-го муниципального жилого помещения для 1 семьи |
| 3.6. | Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Договоры социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда не заключались |
| Итого по разделу 3: |  | 8 248 718,55 | 8 244 431,91 | 0,00 | 8 023 318,55 | 221 113,36 | 0,00 |  |
| Всего по программе, в том числе: |  | 8 248 718,55 | 8 244 431,91 | 0,00 | 8 023 318,55 | 221 113,36 | 0,00 |  |

Руководитель управления                                                                                                                                                              В.В. Хижняк

дата составления: 05.03.2025 год.

Исп. В.В. Базив

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»

на 2024 – 2027 годы»

за 2024 год

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 4 | 4 | 100 % |
| 2. | Количество квартир, собственникам которых было предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение | ед. | 2 | 13 | 100 % |
| 4. | Расселяемая площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу (8 домов) | кв. м. | 781,60 | 781,60 | 100 % |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

- Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цели:

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ»;

- оптимизация системы расселения в Среднеканском муниципальном округе, как мера улучшения качества жизни населения.

Задачи:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском муниципальном округе;

- переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья;

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир.

Степень достижения целей, решения задач Программы:

В 2024 году переселены: в п. Сеймчан – 3 семья/5 чел. с общей площади 158,00 кв.м. на площадь 148,00 кв.м и в с. Верхний Сеймчан – 1 семья/1 чел. с общей площади 69,50 кв.м. на площадь 57,70 кв.м.

В 2024 году получили возмещение за изымаемое жилое помещение
– 13 семей/19 чел.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования областного бюджета за 2024 год составил 
8 023 318 руб. 55 коп.

Общий объем финансирования местного бюджета программы за 2024 год составил 225 400 руб.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2024 году:

переселены из аварийного жилищного фонда 4 семей/6 чел. в пригодные для проживания жилые помещения в п. Сеймчан; получили возмещение за изымаемое жилое помещение – 13 семей/19 чел.

Вывод: Программа признается эффективной, должна быть продолжена.

Руководитель управления                                                                                       В.В. Хижняк

дата составления: 05.03.2025 год.

Исп. В.В. Базив