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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
СРЕДНЕКАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__12.05.2026_                   	                                                                                                  __146-п_
п. Сеймчан

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

 В соответствии  с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов,
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать комиссию по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов.
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение  № 1).
2.2. Положение о комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение  № 2).
2.3. План заседаний комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительный период 2026-2027 годов (приложение  № 3).
2.4. График подготовки объектов социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение  № 4).
2.5. График подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства  Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов  (приложение  № 5).
2.6. Перечень основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение  № 6).
2.7. Программу  проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение  № 7).
3. Заместителю Главы Администрации  Среднеканского муниципального округа Магаданской области по обеспечению жизнедеятельности населения,  руководителю управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Хижняк В.В. обеспечить выполнение работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов.
4. Установить сроки окончания ремонтно-подготовительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области до 01 сентября 2026 г.
5. Считать утратившим силу постановление Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской от 30.06.2025 № 135-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов».
6. Считать утратившим силу постановление Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской от 11.08.2025 № 188-п «О внесении изменений в постановление Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области от 30.06.2025 № 135-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к работе в осенне-зимний отопительный период 2025-2026 годов».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области Шохина А.А.
8. Настоящее постановление подлежит официальному  опубликованию в газете Среднеканского муниципального округа Магаданской области «Новая Колыма. Вести».


Глава Среднеканского 
муниципального округа                                                                          О.Н.Герасимова









Исп. Власюк Л.Д.


Приложение № 1 
Утвержден 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__

СОСТАВ
комиссии по координации и контролю за подготовкой 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса  и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

	Герасимова                      Оксана Николаевна
	Глава Среднеканского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии

	Шохин                               Алексей Алексеевич
	Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, заместитель председателя комиссии

	Власюк Людмила Дмитриевна
	Заместитель начальника отдела жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, муниципального контроля и административной практики, муниципальный жилищный инспектор управления ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, секретарь Комиссии

	
Члены комиссии:

	Хижняк                       Василий Владимирович
	Заместитель Главы Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области по обеспечению жизнедеятельности населения, руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Федотов Андрей Васильевич
	Заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Лобачева                       Кристина Геннадьевна
	Врио начальника территориального отдела с. Верхний Сеймчан Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Маслов                                Олег Константинович
	Заместитель директора МУП «Сеймчантеплосеть»

	Нечай Евгений Владимирович
	Руководитель управления земельных и имущественных отношений Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Василенко                           Наталья Аликовна
	Депутат Собрания представителей Среднеканского  муниципального округа Магаданской области

	Смалий                           Виктор Люсильевич
	Консультант по вопросам ЖКХ и благоустройства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области

	Медведева                            Юлия Валерьевна 
	Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области



__________________________



Приложение № 2
Утверждено 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__
Положение
о комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства,  топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по координации  и контролю подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (далее – Комиссия) создана для координации взаимодействия исполнительных органов исполнительной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Среднеканского муниципального округа Магаданской области и хозяйствующих организаций по вопросам обеспечения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов.
1.2. При осуществлении своей деятельности Комиссия руководствуется:
- Правилами оценки готовности к отопительному периоду,  утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»;
- Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, СО 153-34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004 года;
- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;
- Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, МДС 41-6.2000, утвержденными приказом Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 г. № 203.
1.3. Целью деятельности Комиссии является проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов.
1.4. Основными задачами деятельности Комиссии являются:
1.4.1. проверка выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов;
1.4.2. проведение обеспечения оценки готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду на основании значения индекса готовности.
2. Полномочия и права Комиссии
2.1. Полномочия Комиссии:
2.1.1. по объектам электроснабжения - проверяет выполнение основных и дополнительных условий готовности объектов электроснабжения к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов;
2.1.2. по объектам теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверяет:
1) готовность  выполнения графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;
2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
- укомплектованность указанных служб персоналом;
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
5) проведение наладки принадлежащих организациям тепловых сетей;
6) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;
7) обеспечение качества теплоносителей;
8) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
9) обеспечение проверки качества строительства и (или) реконструкции принадлежащих организациям тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве и (или) реконструкции, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к отопительному периоду, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
14) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.
2.1.3. В отношении обеспечения готовности жилищного фонда (потребителей тепловой энергии) к  осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов комиссия проверяет организации, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами на предмет выполнения следующих мероприятий:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
4) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
5) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери); 
6) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
7) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
8) работоспособность защиты систем теплопотребления;
9) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
10) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
11) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
12) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.
2.1.4. По оценке готовности объектов социальной сферы к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов комиссия проверяет выполнения следующих мероприятий:
1) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
2) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
3) проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
4) проверка состояния утепления зданий;
5) проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции;
6) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
7) работоспособность защиты систем теплопотребления;
8) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
9) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
10) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
11) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
12) иные требования технических регламентов и норм действующего законодательства.
2.1.5. Согласовывает с организацией сроки устранения выявленных замечаний и осуществляет контроль их устранения.
2.1.6. Проводит повторную оценку обеспечения готовности организации к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов, в порядке, установленном нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.2 настоящего Положения.
2.1.7. Комиссия в целях реализации своих полномочий вправе:
1) вносить на рассмотрение Главе Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области предложения по совершенствованию деятельности Комиссии, внесению изменений в настоящее Положение и состав Комиссии;
2) запрашивать дополнительную информацию (материалы) по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
3) производить осмотр объектов коммунального комплекса, жилищного фонда и объектов социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области в целях реализации настоящего Положения;
4) осуществлять иные действия, предусмотренные нормативными правовыми актами, указанными в п. 1.2 настоящего Положения.
3. Состав и порядок работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области. 
3.2. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя и члены Комиссии, привлекаемые к участию в работе Комиссии в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
3.3. В работе Комиссии принимают участие муниципальные служащие, специалисты структурных подразделений Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области, а также представители других органов государственной власти (по согласованию), организаций, объединений, потребителей коммунальных услуг (по согласованию).
3.4. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.
3.5. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии. В иное время заместитель председателя Комиссии принимает участие в её работе на равных основаниях с другими членами Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство Комиссией;
2) организует деятельность Комиссии;
3) созывает и ведет заседания Комиссии;
4) участвует в заседаниях Комиссии с правом решающего голоса;
5) осуществляет контроль за ведением протокола на заседании Комиссии.
3.7. Комиссия проводит заседания по мере необходимости в период с июня по октябрь 2026 года, но не реже одного раза в месяц.
3.8. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее акт), который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности  (рекомендуемый образец в приложении № 5)  Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (приложение № 2 к  приказу Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234). К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
В акте содержатся следующие выводы Комиссии в ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду:
- объект оценки обеспечения готовности - готов;
- объект оценки обеспечения готовности – готов с условиями;
- объект оценки обеспечения готовности – не готов;
- лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности – готов;
- лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности – готов с условиями;
- лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности – не готов.
В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.
3.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов.
3.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих из состава Комиссии при открытом голосовании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии (при отсутствии - заместителя председателя Комиссии) является решающим.
3.11. Решения Комиссии по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, заносятся в протокол заседания Комиссии.
3.12. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем комиссии (при отсутствии - заместителя председателя Комиссии).

________________________
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Приложение № 3
Утвержден
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
комиссии по координации и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

	Дата
проведения
заседания
	Повестка заседания

	
май-июнь 2026
	1. Утверждение планов по подготовке к  осенне-зимнему отопительному периоду (далее - ОЗП) 2026-2027 годов.
2. Финансовая обеспеченность выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.

	
июль 2026
	1. Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов. Проблемные вопросы.

	

август 2026
	1. Оценка текущего состояния выполнения мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.
2. Завершающий этап выполнения мероприятий по подготовке к  ОЗП 2026-2027 годов.
3. Проблемные вопросы.

	
сентябрь 2026
	1. Оценка выполненных мероприятий по подготовке к ОЗП 2026-2027 годов.
2. Обеспеченность топливом на котельных.
3. Проблемные вопросы.

	
октябрь 2026
	1. Итоги подготовки объектов ЖКХ и социальной сферы к ОЗП 2026-2027 годов.
2. Проблемные вопросы.




__________________________________















Приложение № 4
Утвержден 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__


ГРАФИК
подготовки объектов социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

	№
п/п
	Объекты
социального
значения
	Всего
	Динамика подготовки (ед/%)
	Приме-чание

	
	
	
	01 июля 
2026г.
	01 августа 2026г.
	01 сентября
2026г.
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальные
объекты
	8
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.1.
	Объекты сферы образования
	4
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.1.1.
	МБОУ СОШ 
п. Сеймчан
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.1.2.
	МКОУ СОШ 
с. Верхний Сеймчан
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.1.3.
	МБДОУ Детский сад № 6
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.1.4.
	МКУ ДО «ЦДОД                           п. Сеймчан»

	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.2.
	Объекты сферы культуры и спорта
	3
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.2.1.
	МКУК СЦБС
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.2.2.
	МКУК СЦКС
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.2.3.
	МКУ СШ п. Сеймчан
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	

	1.3.
	МКУ «Редакция газеты «Новая Колыма»
	1
	35%
	
	75%
	
	100%
	
	




____________________












Приложение № 5
			Утвержден 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__
ГРАФИК
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027  годов
	№п/п
	Наименование
мероприятия
	Еди-ница
Изме-рения
	Задание по подготовке
	Динамика подготовки (ед./%)
	Приме-
чание

	
	
	
	
	01 июля
2026 г.
	01 августа
2026 г.
	01 сентября
2026 г. 
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подготовка
жилищного фонда
	тыс.кв. метров
	73,0
	24,2
	
	48,8
	
	73,0
	
	

	
	
	тыс. ед.
	0,043
	0,016
	
	0,033
	
	0,043
	
	

	2.
	Подготовка котельных
	Ед.
	2
	0
	
	1
	
	2
	
	

	3.
	Подготовка тепловых сетей
	Км.
	14,43
	7,06
	
	11,61
	
	14,70
	
	

	4.
	Подготовка ветхих тепловых сетей
	Км.
	0,135
	0,038
	
	0,087
	
	0,135
	
	

	5.
	Подготовка центральных
тепловых пунктов
	Ед.
	0
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Подготовка водозаборов
	Ед.
	2
	1
	
	1
	
	2
	
	

	7.
	Подготовка насосных
станций водопровода
	Ед.
	2
	1
	
	1
	
	2
	
	

	8.
	Подготовка водопроводных
очистных сооружений
	Ед.
	0
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Подготовка водопроводных сетей
	Км.
	17,77
	8,53
	
	14,04
	
	17,77
	
	

	10.
	Подготовка ветхих сетей водопровода
	Км.
	0,478
	0,229
	
	0,378
	
	0,478
	
	

	11.
	Подготовка канализационных
насосных станций
	Ед.
	2
	1
	
	1
	
	2
	
	

	12.
	Подготовка канализационных
очистных сооружений
	Ед.
	1
	0
	
	1
	
	1
	
	

	13.
	Подготовка канализационных сетей
	Км.
	4,3
	0,3
	
	2,3
	
	4,3
	
	

	14.
	Подготовка ветхих канализационных сетей
	Км.
	0
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Подготовка трансформаторных подстанций
	Ед.
	29
	10
	
	25
	
	29
	
	

	16.
	Подготовка специальных машин для механизированной уборки
	Ед.
	3
	0
	
	2
	
	3
	
	

	17.
	Формирование аварийного запаса материально- технических ресурсов
	млн. рублей
	0,15
	0
	
	0,1
	
	0,15
	
	



____________________________________






  Приложение № 6
Утвержден 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа 
Магаданской области
от __12.05.2026  №___146-п__
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения
 к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов

	№
п/п
	Мероприятие
	Планируемый объем работ на год

	1
	2
	3

	1
	Планово-предупредительный ремонт оборудования, зданий и сооружений котельных, электрических и тепловых сетей, внутренних инженерных систем зданий
	согласно графикам планово-предупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков

	Котельные, насосные

	2
	Техническое освидетельствование котлов и техническое диагностирование отработавших нормативный срок эксплуатации котлов (режимно-наладочные испытания в соответствии с действующими нормами, правилами и установленной законодательством периодичностью)
	все котлы

	3
	Осмотры и техническое освидетельствование строительных конструкций производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок
	все здания и сооружения согласно требованиям нормативных документов

	4
	Опробование насосных станций
	все насосные станции перед началом отопительного периода

	5
	Ежегодное техническое обслуживание оборудования: промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка мазутных резервуаров и мазутоподогревателей, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников
	все фильтры, отстойники, котлы, теплообменники. Июнь-август 2026г.

	6
	Текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и поверка приборов и систем контрольно- измерительных приборов и автоматики, сигнализации
	Июнь-август 2026г.

	7
	Консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения отопительного периода и выполнения работ по текущему ремонту и обслуживанию
	по завершении регламентных работ

	Тепловые сети

	8
	Гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей с устранением выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
	все сети

	9
	Осмотр трубопроводов наружной прокладки
	все сети, июнь-август 2026
6г.

	10
	Шурфовка трубопроводов подземной прокладки (дистанционный контроль для труб с пенополиуретановой изоляцией)
	-

	11
	Осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев
	-

	12
	Текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло- и гидроизоляции
	Июнь-август 2026г.

	13
	Режимная наладка систем теплоснабжения
	Сентябрь 2026г.

	Электрические сети

	14
	Текущий ремонт трансформаторных подстанций и высоковольтных линий электропередачи
	по графикам плановопредупредительного ремонта, но не реже нормативных сроков

	15
	Испытания электроустановок и электрических сетей
	в сроки, установленные нормативными документами

	16
	Текущий ремонт дизельных электростанций, обеспечение их работоспособности
	Все ДЭС (котельные, водозабор, очистные) – июнь-август 2026г.

	17
	Проверка систем резервного электроснабжения объектов социальной сферы
	ежегодно

	Водозаборные сооружения и сети

	18
	Осмотры зданий, сооружений и сетей
	не реже одного раза в 2 месяца

	19
	Профилактическое обслуживание сети (проведение мероприятий по предохранению устройств и оборудования сети от замерзания)
	постоянно

	20
	Проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках (колодцах с гидрантами, камерах со штуцерами)
	-

	21
	Текущий ремонт сети: профилактические мероприятия (промывка и прочистка сети, колодцев и камер от грязи, откачка воды, другие мероприятия); ремонтные работы (замена люков, скоб, ремонт горловины колодца, подъем и спуск люков, другие мероприятия)
	Июнь-август 2026г., по мере необходимости

	Здания (жилищный фонд и объекты социальной сферы)

	22
	Очистка подвалов от мусора, проверка и ремонт системы канализации
	Июнь-август 2026г.

	23
	Общие осмотры зданий для определения ремонтных работ по подготовке к началу отопительного периода
	В течение года

	24
	Утепление оконных и балконных проемов, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей, являющихся общим имуществом в многоквартирных домах
	все здания, июнь-август 2026г.

	25
	Промывка систем отопления и калориферов
	все системы и калориферы, Июнь-август 2025г.

	26
	Гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, калориферов, теплообменников, элеваторных узлов
	Внутридомовые  коммуникации, июнь-август 2026г.

	27
	Поверка общедомовых приборов учета
	в сроки, установленные нормативными документами

	28
	Текущий ремонт трубопроводов, арматуры, насосов, восстановление теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки
	все здания

	29
	Проверка уплотнений вводов и выпусков подземных инженерных коммуникаций в подвалах зданий
	ежегодно












Приложение № 7
Утверждена 
постановлением Администрации
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
[bookmark: _GoBack]от __12.05.2026  №___146-п__
Программа
 проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Среднеканского муниципального округа Магаданской области

[bookmark: Par145]1. Общие положения
1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
Своевременная и качественная оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проведения оценки обеспечения готовности и испытаний оборудования на функционирование.

[bookmark: Par153]     2. Порядок проведения оценки обеспечения готовности
2.1. Для проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду создается до 15 августа комиссия по мониторингу и координации подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - энергетического комплекса и социальной сферы Среднеканского муниципального округа Магаданской области к осенне-зимнему отопительному периоду 2026-2027 годов (далее Комиссия).
2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
- объекты, подлежащие проверке;
- сроки проведения проверки;
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица 1
	N п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Коли-чество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

	1.
	Потребители тепловой энергии
	41
	с 21.08.2026 по 31.08.2026
	В соответствии с приложением № 4

	2.
	Объекты социальной сферы
	8
	с 14.08.2026 по 20.08.2026
	В соответствии с приложением № 4

	3.
	Теплоснабжающие и теплосетевые организации
	1
	с 21.08.2026 по 31.08.2026
	В соответствии с приложением № 3



При работе Комиссии проверяется выполнение требований, установленных приложениями № 3 и № 4 к настоящей Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов (далее - Программа).
Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
[bookmark: Par187]2.3. В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее -уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.
По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.
Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте,  который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности (согласно приложению № 1 к настоящей Программе).
К акту прилагается заполненный оценочный лист  на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу (согласно приложению № 2 к настоящей Программе) и выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта в случае, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями", в случае устранения указанных замечаний.
         Организация, не получившая паспорт до даты, установленной в таблице 1 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения  указанных в оценочном листе замечаний. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная оценка обеспечения готовности. 
2.4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.
2.4.1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области информацию по выполнению требований по обеспечению готовности, указанных в приложении № 3 к Программе.
2.4.2. Потребители тепловой энергии представляют в управление ЖКХ, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского муниципального округа Магаданской области информацию по выполнению требований по обеспечению готовности, указанных в приложении № 4 к Программе.


_____________________________

Приложение № 1
к Программе
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой энергии
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области

[bookmark: Par218]
АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду _________ / ________ гг.

_________________                                                                                «___» ___________ 20__ г.
(место составления акта)                                                                                                                        (дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________________,
                                                        (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в  соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от ______________ 20__ г. "____", утвержденной _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
    (Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с "__" _____________ 20__ г.  по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом  от  27.07.2010  №  190-ФЗ  "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
     (наименование лица, подлежавшего оценке обеспечения готовности)
Оценка обеспечения  готовности  к  отопительному  периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. _____________________________________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________________________________;
3. _____________________________________________________________________________________.
В ходе  проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила: 
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:
	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности
 (Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:
	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности
 (Готов/готов с условиями/не готов)

	1.
	



Приложение: 1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
                        ________________________ на _______л. в 1 экз
                        (объект оценки обеспечения готовности)
                             
Председатель Комиссии: ___________________________________________________________________
                                                                                (подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя Комиссии:________________________________________________________ 
                                                                   (подпись, расшифровка подписи)
Члены Комиссии: _______________________________________________________
                                                                                   (подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
"____" _____________ 20__ г. ______________________________________________________________
  (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2
к Программе
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области
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обеспечения готовности к отопительному периоду _____/_____ гг.

Выдан ___________________________________________________________________________________
  (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. ___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от _____________ № ________

___________________________________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)


_________________________

Приложение № 3
к Программе
                                                                                                   проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых
                                                                                               организаций и потребителей тепловой энергии
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области

[bookmark: Par327]Требования
 по обеспечению готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих
 и теплосетевых организаций

В целях обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны:
[bookmark: Par332]1) Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении (от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
2) Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 (далее - Правила N 115).
3) Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного подпунктом 3.2 пункта 3 Правил (утв. Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 — далее Правила № 2234), подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 9.1. 9.2 пункта 9 Правил № 2234:
- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил N 115.
- Утвержденные в соответствии с требованиями пункта2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.
- Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии.
- Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции.
- Организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО.
- Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства  работ  повышенной  опасности  и  оформления  наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих  установок.  
- Программы противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.
- Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период.
- Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 М 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета).
- Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил N 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки.
- Копии паспортов водогрейных котельных установок, оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.
- Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров.
- Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
- Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей.
- Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты.
- Перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
4) Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, сдача экзамена в  отделении Ростехнадзора.
5) Проверка знаний правил работы в электроустановках.
6) Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами, проведение  инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда по эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок.
7) Проведение противоаварийных тренировок на объектах ТЭК.
8) Проведение  технической диагностики конструкций бака-аккумулятора, с составлением актов, и внесением в журнал технического обслуживания.
9) Проверка и осмотр запорной арматуры на предмет наличия и работоспособности, плотности,  (герметичности) сальниковых уплотнений.
10) Обеспечение общего нормативного запаса топлива на котельных.

____________________________



Приложение № 4
к Программе
проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии
Среднеканского муниципального округа
Магаданской области         

Требования 
по обеспечению готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);
7) состояние трубопроводов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
12) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
13) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
14) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.


_____________________


