ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»

на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года

за 2025 год  нарастающим итогом

(период)

| № | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных Среднеканского муниципального округа Магаданской области | 5053,13 | 4858,86 | 0 | 4596,48 | 262,38 | - | Приобретение и доставка оборудования и материалов для котельных |
| 2 | Модернизация участка тепловодомагистральных сетей п. Сеймчан, Магаданской области | 12315,31 | 11287,45 | 0 | 10677,93 | 609,52 | - | Проведена модернизация участка тепловодомагистральных сетей |
| 3 | Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции водопроводных сетей и водозаборов Среднеканского муниципального округа Магаданской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
| 4 | Оказание услуг по подвозу питьевой воды | 2311,10 | 2207,38 | 0 | 0 | 2207,38 | - | Обеспечение населения с. Верхний Сеймчан питьевой водой |
| 5 | Оказание услуг по содержанию общественной бани | 5000,00 | 3982,65 | 0 | 0 | 3982,65 | - | Оказание услуг по содержанию общественной бани |
| 6 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского муниципального округа | 200,00 | 135,00 | 0 | 0 | 135,00 | - | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 7 | Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
| 8 | Оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов | 3000,00 | 2336,21 | 0 | 0 | 2336,21 | - | Оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов |
| 9 | Оказание содействия ресурсоснабжающей организации Среднеканского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Не запланировано |
| 10 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | 15000,00 | 5274,50 | 0 | 0 | 586,06 | - | Приобретение самосвала с трехсторонней разгрузкой |
|  | ИТОГО | 42879,54 | 30668,11 | 0 | 20548,91 | 10119,20 | - |  |

Руководитель управления ЖКХАиГ                                                                                                                                  В.В. Хижняк

Исп.: Власюк Л.Д.

Дата составления:

02.03.2026г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»  на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года

за 2025 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование индикатора | Единица изме-рения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования | ед | 2 | 2 | 100% |
| 2 | Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км. | 0,55 | 0,55 | 100% |
| 3 | Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей | км | 0 | 0 | - |
| 4 | Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений | ед | 0 | 0 | - |
| 5 | Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | ед | 2 | 2 | 100% |
| 6 | Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники | ед | 1 | 1 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы:

-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.

- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.

Задачи Программы:

- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;

- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;

- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;

- обеспечение населения услугами водоснабжения;

- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования, перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2025 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов было запланировано финансирование на общую сумму в размере 17 368,44 тыс. руб., фактически освоено на выполнение мероприятий: 16 146,31 тыс. руб., из них 15 274,41 тыс. руб. средства областного бюджета и 871,90 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены в полном объеме.

На приобретение  коммунальной (специализированной) техники было запланировано финансирование на общую сумму в размере  15 000,00 тыс руб, фактически освоено на выполнение мероприятий: 5318,36 тыс. руб., из них 4786,52 тыс. руб. средства областного бюджета и 531,84 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированное мероприятие в рамках закупки коммунальной  (специализированной) техники  выполнено в полном объеме.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:

- проведена модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-137а ул.Лазовская до ул. Суворова по адресу: п. Сеймчан, Магаданской области, протяженностью 0,55 км. в двутрубном исчислении. На всем участке сетей произведена замена труб с применением улучшенных материалов;

- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды в соответствии с графиком, жалоб не поступало;

- надлежащее оказание услуг по содержанию общественной бани, жалоб по данному виду услуг не поступало;

- надлежащее оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов осуществлялось согласно графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной и должна быть продолжена.

Руководитель управления ЖКХАиГ                                                                               В.В. Хижняк

Исп.: Власюк Л.Д.

Дата составления:

02.03.2026 г.