ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области» 
на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года
за 2025 год  нарастающим итогом
(период)

	№

	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	

Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	п/п
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции котельных Среднеканского муниципального округа Магаданской области
	5053,13
	4858,86
	0
	4596,48
	262,38
	-
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для котельных

	2
	Модернизация участка тепловодомагистральных сетей п. Сеймчан, Магаданской области
	12315,31
	11287,45
	0
	10677,93
	609,52
	-
	Проведена модернизация участка тепловодомагистральных сетей

	3
	Приобретение и доставка оборудования и материалов для модернизации и реконструкции водопроводных сетей и водозаборов Среднеканского муниципального округа Магаданской области
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Не запланировано 

	4
	Оказание услуг по подвозу питьевой воды
	2311,10
	2207,38
	0
	0
	2207,38
	-
	Обеспечение населения с. Верхний Сеймчан питьевой водой

	5
	Оказание услуг по содержанию общественной бани
	5000,00
	3982,65
	0
	0
	3982,65
	-
	Оказание услуг по  содержанию  общественной бани

	6
	Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Среднеканского муниципального округа
	200,00
	135,00
	0
	0
	135,00
	-
	
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

	7
	Подготовка объектов ЖКХ к отопительному периоду 

	0
	0
	0
	0
	0
	-
	Не запланировано 

	8
	Оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов
	3000,00
	2336,21
	0
	0
	2336,21
	-
	Оказание услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

	9
	Оказание содействия ресурсоснабжающей организации Среднеканского муниципального округа
	0
	0
	0
	0
	0
	-
	
Не запланировано 

	10
	Приобретение  коммунальной (специализированной) техники
	15000,00
	5274,50
	0
	0
	586,06
	-
	Приобретение  самосвала с трехсторонней разгрузкой

	 
	ИТОГО
	42879,54
	30668,11
	0
	20548,91
	10119,20
	-
	 





Руководитель управления ЖКХАиГ                                                                                                                                  В.В. Хижняк
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа Магаданской области»  на 2024-2026 годы» и на период до 2030 года
за 2025 год нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ п/п
	Наименование
индикатора
	Единица изме-рения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество котельных, на которых проведены строительство, модернизация, реконструкция, ремонт или замена оборудования
	ед
	2
	2

	100%

	2
	Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении), на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей 
	км.
	0,55
	0,55
	100%

	3
	Протяженность электрических сетей, на которых проведена реконструкция, ремонт или замена сетей
	км
	0
	0
	-

	4
	Количество построенных (отремонтированных) водозаборных сооружений
	ед
	0
	0
	-

	5
	Количество утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения
	ед
	2
	2
	100%

	6
	Количество приобретенной коммунальной (специализированной) техники
	ед
	1
	1
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы:
-  повышение качества и безопасности проживания населения - выполнено.
- снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение сроков службы основных фондов жилищно-коммунального хозяйства – выполнено.
Задачи Программы:
- проведение мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к очередному отопительному сезону;
- снижение потерь при поставке ресурсов потребителям;
- улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании;
- обеспечение населения услугами водоснабжения;
- взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования, перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

В 2025 году на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному периоду 2025-2026 годов было запланировано финансирование на общую сумму в размере 17 368,44 тыс. руб., фактически освоено на выполнение мероприятий: 16 146,31 тыс. руб., из них 15 274,41 тыс. руб. средства областного бюджета и 871,90 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированные мероприятия по подготовке к ОЗП выполнены в полном объеме.

На приобретение  коммунальной (специализированной) техники было запланировано финансирование на общую сумму в размере  15 000,00 тыс руб, фактически освоено на выполнение мероприятий: 5318,36 тыс. руб., из них 4786,52 тыс. руб. средства областного бюджета и 531,84 тыс. руб. из средств местного бюджета. Запланированное мероприятие в рамках закупки коммунальной  (специализированной) техники  выполнено в полном объеме.


 3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:
- проведена модернизация участка тепловодомагистральных сетей от ТВК-137а ул.Лазовская до ул. Суворова по адресу: п. Сеймчан, Магаданской области, протяженностью 0,55 км. в двутрубном исчислении. На всем участке сетей произведена замена труб с применением улучшенных материалов;
- надлежащее оказание услуг по подвозу питьевой воды в соответствии с графиком, жалоб не поступало; 
- надлежащее оказание услуг по содержанию общественной бани, жалоб по данному виду услуг не поступало;
- надлежащее оказание услуг по вывозу жидких бытовых отходов осуществлялось согласно графику, жалоб по данному виду услуг не поступало.

Вывод: Программа признается эффективной и должна быть продолжена.




Руководитель управления ЖКХАиГ                                                                               В.В. Хижняк
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