[bookmark: Par257]ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом Среднеканского 
муниципального округа Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Раздел 1. Мероприятия по совершенствованию системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава и структуры 

	1.1.
	Ведение учета муниципального имущества, в том числе с использованием автоматизированных баз данных
	107,65
	107,65
	0
	0
	107,65
	0
	Учет муниципального имущества введется в программе «Барс. Имущество»

	1.2.
	Актуализация сведений об объектах в реестре муниципальной собственности
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	1.3.
	Реализация полномочий ОМС по охране, защите и воспроизведению лесов в границах муниципального образования
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	
	Итого раздел 1
	107,65
	107,65
	0
	0
	107,65
	0
	

	Раздел 2. Мероприятия по актуализации сведений в отношении земельных участках, находящихся в муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не разграничена

	2.1.
	Проведение комплексных кадастровых работ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	2.2.
	Регистрация права муниципальной собственности
	146,00
	22,00
	0
	0
	22,00
	0
	Осуществлена оценка муниципального имущества

	2.3.
	Проведение кадастровых работ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	
	Итого раздел 2
	146,00
	22,00
	0
	0
	22,0
	0
	

	Раздел 3: Мероприятия по содержанию муниципального имущества в технически исправном состоянии

	3.1.
	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд
	2 553,19
	2 525,15
	0
	0
	2 525,15
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.2.
	Отопление муниципального жилого фонда
	5 400,00
	5 392,47
	0
	0
	5 392,47
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.3.
	Содержание муниципального жилищного фонда 
	4 582,46
	4 244,63
	0
	0
	4 244,63
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.4.
	Общедомовые нужды за муниципальный жилой фонд
	460,00
	460,00
	0
	0
	460,00
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.5.
	Расходы на проведение ремонтных работ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	3.6.
	Расходы на ПСД и прохождение экспертизы ПСД
	1 780,00
	1 166,05
	0
	0
	1 166,05
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	3.7.
	Содержание муниципального нежилого фонда 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Мероприятия не проводились

	3.8.
	Восстановление и модернизация муниципального имущества
	23 109,43
	20 420,00
	0
	19 348,62
	1 071,38
	0
	Мероприятия проведены в полном объеме

	
	Итого раздел 3
	37 885,08
	34 208,30
	0
	19 348,62
	14 859,67
	0
	

	Раздел 4: Приобретение имущества

	4.1.
	Приобретение основных средств
	17 706,54
	15 369,37
	0
	5 031,17
	10 338,20
	
	Приобретены: навесное оборудование, каналопромывка, погрузчик, самосвал и др.

	4.2.
	Приобретение квартир
	2 608,18
	2 508,18
	0
	0
	2 508,18
	0
	Приобретены квартиры для муниципальных нужд

	4.3.
	Приобретение материальных запасов
	89,15
	89,14
	0
	0
	89,14
	0
	Приобретены автошины

	4.4.
	Аренда имущества
	683,90
	450,00
	0
	0
	450,00
	0
	Аренда грейдера

	Итого раздел 4
	21 087,77
	18 416,69
	0
	5 031,17
	13 385,52
	0
	

	Всего по программе
	59 227,11
	52 754,65
	0
	24 379,80
	28 374,85
	0
	




Руководитель управления                              Е.В. Нечай
Дата составления:
10.02.2026 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Управление муниципальным имуществом Среднеканского 
муниципального округа Магаданской области»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом
   (период)
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Доля актуализированных сведений объектов в реестре муниципального имущества
	%
	100
	100
	100

	1.1.
	Количество кадастровых кварталов муниципального округа, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы
	ед.
	3
	1
	33

	1.2.
	Количество земельных участков, права на которые зарегистрированы в ЕГРП 
	ед.
	55
	55
	100

	1.3.
	Доля объектов недвижимого муниципального имущества (за исключением земельных участков) находящихся в казне и включенных в перечни имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
	%
	0,007
	0,007
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	83,25% <*>
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<*>Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Среднеканского муниципального округа Магаданской области.
Решены следующие задачи:
- совершенствование системы учета муниципального имущества, оптимизация его состава структуры;
- содержание муниципального имущества в технически исправном состоянии.
- актуализация сведений в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2023 году:
-сформированы полные и достоверные сведения об объектах в реестре муниципального имущества муниципального образования;
- муниципальное имущество содержится в технически исправном состоянии.

Вывод: Программа признается эффективной.


Руководитель управления                                              Е.В. Нечай


Дата составления:
[bookmark: _GoBack]10.02.2026 года
