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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2024-2028 годы» 

за ____2025 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)

	
№ 
п/п
	Наименование  
мероприятия
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1.
	Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов
	1000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Обустройство объектов размещения отходов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Обустройство и ремонт контейнерных площадок (приобретение контейнеров)
	2070,00
	1636,80
	-
	520,00
	1116,80
	-
	Приобретены контейнеры для накопления ТКО, секции ограждений для мест накопления ТКО

	5.
	Реализация плана природоохранных мероприятий
	942,06
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого 
	4012,06
	1636,80
	-
	520,00
	1116,80
	-
	

	Всего по программе
	1636,80
	-
	520,00
	1116,80
	-
	




Руководитель управления
ЖКХАиГ                                                                                                                                                                 Хижняк В.В.




Исполнитель: Л.Д.Власюк
Дата составления: 25.03.2025 г.


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2024-2028 годы» 
за 2025 год 
                                                                          
	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	1
	Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям
	ед.
	0
	0
	0

	2.
	Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов
	ед.
	0
	0
	0

	3.
	Доля ликвидированных несанкционированных свалок
	%
	0
	0
	0

	4.
	Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО
	ед.
	20
	20
	100

	5.
	Доля обустроенных и отремонтированных площадок накопления ТКО
	%
	100
	100
	100

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования программы за 2025 год составил 4012,06 тыс.руб., фактическое исполнение-1636,80 тыс.руб.
В результате реализации Программы в 2025 году:
- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.



Руководитель управления
ЖКХАиГ                                                                                                                  В.В. Хижняк
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