ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2024-2028 годы»

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1. | Выполнение инженерных изысканий, разработка проектно-сметной документации по объекту размещения ТКО | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2. | Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 1000,00 | - | - | - |  | - | - | - |
| 3. | Обустройство объектов размещения отходов | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 4. | Обустройство и ремонт контейнерных площадок (приобретение контейнеров) | 2070,00 | 1636,80 | - | 520,00 |  | 1116,80 | - | Приобретены контейнеры для накопления ТКО, секции ограждений для мест накопления ТКО |
| 5. | Реализация плана природоохранных мероприятий | 942,06 | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Итого | 4012,06 | 1636,80 | - | 520,00 |  | 1116,80 | - |  |
| Всего по программе |  |  | 1636,80 | - |  | 520,00 | 1116,80 | - |  |

Руководитель управления

ЖКХАиГ                                                                                                                                                                 Хижняк В.В.

Исполнитель: Л.Д.Власюк

Дата составления: 25.03.2025 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» на 2024-2028 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, соответствующих экологическим требованиям | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Количество приобретенного оборудования для термического уничтожения различного типа/вида отходов | ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Количество приобретенных контейнеров для накопления ТКО | ед. | 20 | 20 | 100 |
| 5. | Доля обустроенных и отремонтированных площадок накопления ТКО | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы хорошая.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2025 год составил 4012,06 тыс.руб., фактическое исполнение-1636,80 тыс.руб.

В результате реализации Программы в 2025 году:

- обеспечено совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления, повышение доступности и качества оказываемых услуг для населения и иных категорий потребителей.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Руководитель управления

ЖКХАиГ                                                                                                                  В.В. Хижняк

Исполнитель: Л.Д.Власюк

Дата составления:25.03.2026