ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Среднеканского городского округа

на 2017 – 2027 годы»

за 2025 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ |  | ОБ | МБ | ВБ |  |
| Раздел 1. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Среднеканский городской округ» | 2470,10 | 399,00 | - | - |  | 399,00 | - | Разработана схема организации дорожного движения |
| 1.2. | Оценка технического состояния дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.3. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 6458,50 | 4199,63 | - | - |  | 4199,63 | - | Основные мероприятия: уборка снега в зимний период, уборка несанкционированных свалок вдоль дорог, подсыпка дорог, грейдерование и поливка в летний период. |
| 1.4. | Приобретение и установка дорожных знаков в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.5. | Паспортизация дорог | - | - | - | - |  | - | - |  |
| 1.6. | Агитационно-профилактическая работа. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 1.7. | Обеспечение образовательных учреждений учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | - | - | - | - |  | - | - | - |
|  | Итого раздел 1 | 8928,60 | 4598,63 |  |  |  | 4598,63 |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции (капитальному ремонту) объектов транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | разработка ПСД на реконструкцию (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 2.3. | реконструкция (капитальный ремонт) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения | - | - | - |  | - | - | - | - |
|  | Итого раздел 2 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Раздел 3: Мероприятия по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление субсидии на возмещение финансовых затрат по организации регулярных пассажирских перевозок и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах | 3055,20 | 3053,18 | - |  | - | 3053,18 | - | Обеспеченно осуществление 744 рейса, провезено 1648 человек, пассажиропоток составил 40291,28 км |
| 3.2. | Обновление парка автобусов | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 3.3. | Проведение конкурсных процедур определения исполнителя транспортных услуг | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Итого раздел 3 | 3055,20 | 3053,18 | - |  | - | 3053,18 | - |  |
| Всего по программе |  | 11983,80 | 7651,81 |  |  |  | 7651,81 |  |  |

Руководитель

управления ЖКХ, АиГ Администрации                                                                          В.В. Хижняк

Исполнитель: Л.Д.Власюк

Дата составления:

25.03.2026 года

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Среднеканского городского округа на 2017 – 2027 годы»

за  2025 год нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Протяженность дорог общего пользования местного значения | км | 30,36 | 30,36 | 100 |
| 2. | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | км | 0,6 | 0,6 | 100 |
| 3. | Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Доля образовательных учреждений обеспеченные учебно-методическими наглядными материалами по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | % | 20 | 0 | 0 |
| 5. | Протяженность реконструированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1,22 | 0 | 0 |
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 16,8 | 16,8 | 100 |
| 7. | Количество ежегодно перевезенных пассажиров на муниципальных маршрутах | тыс.чел. | 1,5 | 1,65 | 110 |
| 8. | Количество ежегодных рейсов для перевозки пассажиров общественным транспортом на муниципальных маршрутах | ед. | 591 | 744 | 126 |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 77 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы удовлетворительная.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры Среднеканского муниципального округа с повышением уровня ее безопасности – частично достигнута.

Решены следующие задачи:

- сохранение уровня безопасности дорожного движения на территории муниципального образования;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.

Не решены следующие задачи:

- выполнение мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции (капитальному ремонту) объектов транспортной инфраструктуры;

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования программы за 2025 год составил 7651,81 тыс.руб., что составляет от плана 64 %. На сокращение расходов по финансированию мероприятий повлияла экономия в результате проведения конкурсных процедур на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, а также отсутствие на территории округа потенциальных подрядчиков для выполнение ремонтных работ.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:

- обеспечено сохранение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг транспортного комплекса для населения.

Вывод: Программа признается эффективной и должна быть продолжена.

Руководитель

управления ЖКХ, АиГ                                                                                                   В.В. Хижняк