ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» на 2024 – 2027 годы»

за 2025 год

(период)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренные Программой (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Раздел 1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уточнение списков граждан - участников Программы (каждый год) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2025 г. – 76 семей. расселяемая площадь жилых помещений 3 796,30 |
| 1.2. | Актуализация Реестра аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 многоквартирных домов, общей площадью 12 056,60 кв.м. |
| 1.3. | Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, с целью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Индивидуальная работа (уточнение у граждан о способе переселения – заявление) |
|  | Раздел 2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 2.2. | Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников финансирования | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Раздел 3. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками жилых помещений | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 3.2. | Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В 2025 году финансовые средства на Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан. не выделялись |
| 3.3. | Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде | 2 151 006,06 | 2 151 006,06 | 0,00 | 2 150 945,16 | 60,90 | 0,00 | В 2025 году было приобретено 4 благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде и выплачено 8 компенсаций собственникам жилья |
| 3.4. | Выплата компенсации собственникам жилья | 4 697 702,98 | 4 697 702,98 | 0,00 | 3 848 274,82 | 849 428,16 | 0,00 |  |
| 3.5. | Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений | 599 981,43 | 599 981,43 | 0,00 | 599 981,43 | 0,00 | 0,00 | В 2025 году был выполнен ремонт муниципального жилого помещений для 6 семей |
| 3.6. | Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда | -- | -- | -- | -- | -- | -- | В 2025 году было заключено 4 договора мены и 6 договоров социального найма. |
| Итого по разделу 3: |  | 7 448 690,47 | 7 448 690,47 | 0,00 | 6 599 201,41 | 849 489,06 | 0,00 |  |
| Всего по программе, в том числе: |  | 7 448 690,47 | 7 448 690,47 | 0,00 | 6 599 201,41 | 849 489,06 | 0,00 |  |

Зам. Главы Администрации СМО,

руководитель УЖКХ,АиГ                                                                                                                                                             В.В. Хижняк

дата составления: 27.02.2026 год.

Исп. В.В. Базив

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»

на 2024 – 2027 годы»

за 2025 год

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn = (Тfn / TN n) x 100) |
| 1. | Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 9 | 9 | 100 % |
| 2. | Количество квартир, собственникам которых было предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение | ед. | 8 | 8 | 100 % |
| 3. | Количество муниципальных квартир, восстановленных (отремонтированных) и предоставленных взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах | ед. | 1 | 1 | 100 % |
| 4. | Расселяемая площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу (8 домов) | кв. м. | 839,60 | 839,60 | 100 % |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100 % <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

- Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цели:

- повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»;

- оптимизация системы расселения в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области, как мера улучшения качества жизни населения.

Задачи:

- ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области;

- переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья;

- создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир.

Степень достижения целей, решения задач Программы:

В 2025 году переселены: в п. Сеймчан – 10 семей/15 чел., с общей площади 
447,40 кв.м. на площадь 558,38 кв.м; получили возмещение за изымаемое жилое помещение – 8 семей.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:

Общий объем финансирования областного бюджета за 2025 год составил 
6 599 201 руб. 41 коп.

Общий объем финансирования местного бюджета программы за 2025 год составил 849 489 руб. 06 коп.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

В результате реализации Программы в 2025 году:

переселены из аварийного жилищного фонда 10 семей/15 чел. в пригодные для проживания жилые помещения в п. Сеймчан; получили возмещение за изымаемое жилое помещение – 8 семей.

Вывод: Программа признается эффективной, должна быть продолжена.

Зам. Главы Администрации СМО,

руководитель УЖКХ,АиГ                                                                                       В.В. Хижняк

дата составления: 27.02.2026 год.

Исп. В.В. Базив