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«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» на 2024 – 2027 годы»
за 2025 год
(период)
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренные Программой (тыс. руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	 
	

	
	
	
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Раздел 1. Информационно-аналитический комплекс мероприятий

	1.1.
	Уточнение списков граждан - участников Программы (каждый год)
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	2025 г. – 76 семей.
расселяемая площадь жилых помещений 
3 796,30

	1.2.
	Актуализация Реестра аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	10 многоквартирных домов, общей площадью 
12 056,60 кв.м. 

	1.3.
	Проведение консультационной работы с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, с целью ознакомления их с существующими возможностями и сроками переселения
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	 Индивидуальная работа (уточнение у граждан о способе переселения – заявление)

	 
	Раздел 2. Инвестиционно-финансовый комплекс мероприятий

	2.1.
	Организация работы по привлечению средств федерального, областного бюджета и иных источников на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	2.2.
	Составление периодической финансово-аналитической отчетности по использованию средств федерального, областного бюджета и иных источников финансирования
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	

	 
	Раздел 3. Комплекс мероприятий по переселению граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде

	3.1.
	Информирование граждан о планируемых сроках и объектах заселения, заключение соглашений с собственниками жилых помещений
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	 

	3.2.
	Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В 2025 году финансовые средства на Приобретение у застройщиков благоустроенных жилых помещений многоквартирных домах (в т.ч. ещё в строящихся многоквартирных домах) для предоставления гражданам, зарегистрированным в аварийном жилищном фонде МО СГО, которые дали свое согласие на переселение в г. Магадан. не выделялись

	3.3.
	Приобретение благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде
	2 151 006,06
	2 151 006,06
	0,00
	2 150 945,16
	60,90
	0,00
	В 2025 году было приобретено 4 благоустроенных жилых помещений на вторичном рынке жилья для предоставления гражданам, проживающих в аварийном жилищном фонде и выплачено 8 компенсаций собственникам жилья

	3.4.
	Выплата компенсации собственникам жилья
	4 697 702,98
	4 697 702,98
	0,00
	3 848 274,82
	849 428,16
	0,00
	

	3.5.
	Восстановление (ремонт) муниципальных незаселенных (пустующих) жилых помещений
	
599 981,43
	

599 981,43
	

0,00
	

599 981,43
	

0,00
	

0,00
	В 2025 году был выполнен ремонт муниципального жилого помещений для 6 семей

	3.6.
	Заключение договоров социального найма (мены) с гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	В 2025 году было заключено 4 договора мены и 6 договоров социального найма.

	Итого по разделу 3:
	7 448 690,47
	7 448 690,47
	0,00
	6 599 201,41
	849 489,06
	0,00
	 

	Всего по программе, в том числе:
	7 448 690,47
	7 448 690,47
	0,00
	6 599 201,41
	849 489,06
	0,00
	 




Зам. Главы Администрации СМО,
руководитель УЖКХ,АиГ                                                                                                                                                             В.В. Хижняк


дата составления: 27.02.2026 год.















Исп. В.В. Базив


ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»
на 2024 – 2027 годы»
за 2025 год
(период)

	№ п/п
	Наименование
целевого
индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое
значение
целевого
индикатора,
TN n
	Фактическое
значение
целевого
индикатора,
Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =
(Тfn / TN
n) x 100)

	
1.
	Количество квартир, предоставленных гражданам взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах
	
ед.
	
9
	
9
	
100 %

	
2.
	Количество квартир, собственникам которых было предоставлено возмещение за изымаемое жилое помещение
	
ед.
	
8
	
8
	
100 %

	 
  3.
	Количество муниципальных квартир, восстановленных (отремонтированных) и предоставленных взамен жилых помещений, расположенных в аварийных домах
	
ед.
	

1
	

1
	

100 %

	
4.

	Расселяемая площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу (8 домов)
	
кв. м.
	
839,60
	
839,60
	
100 %

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е)
	
	
	
	100 % <*>
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<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цели: 
· повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном образовании «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»;
· оптимизация системы расселения в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области, как мера улучшения качества жизни населения.
Задачи:
· ликвидация ветхого и аварийного жилья в Среднеканском муниципальном округе Магаданской области;
· переселение в пригодные для проживания жилые помещения на территории муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» граждан из ветхого и аварийного, а также признанного непригодным для проживания и не подлежащего ремонту и реконструкции жилищного фонда, в том числе через приобретение жилья на вторичном рынке, либо выплаты компенсаций собственникам жилья;
· создание фонда жилья социального найма для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих финансовых возможностей для решения данного вопроса, а также формирование маневренного жилищного фонда за счет восстановления (ремонта) муниципальных незаселенных (пустующих) квартир.

Степень достижения целей, решения задач Программы:
В 2025 году переселены: в п. Сеймчан – 10 семей/15 чел., с общей площади 
447,40 кв.м. на площадь 558,38 кв.м; получили возмещение за изымаемое жилое помещение – 8 семей.

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат по определенному мероприятию Программы:
Общий объем финансирования областного бюджета за 2025 год составил 
6 599 201 руб. 41 коп.
Общий объем финансирования местного бюджета программы за 2025 год составил 849 489 руб. 06 коп.

3. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
В результате реализации Программы в 2025 году:
переселены из аварийного жилищного фонда 10 семей/15 чел. в пригодные для проживания жилые помещения в п. Сеймчан; получили возмещение за изымаемое жилое помещение – 8 семей.

Вывод: Программа признается эффективной, должна быть продолжена.


Зам. Главы Администрации СМО,
руководитель УЖКХ,АиГ                                                                                       В.В. Хижняк


дата составления: 27.02.2026 год.
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Исп. В.В. Базив
