[bookmark: Par257]ОТЧЕТ за 2025 год
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Информатизация муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»,
утвержденной постановлением Администрации Среднеканского муниципального круга Магаданской области от 25.11.2024 № 330-п 
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.)
	Краткая характеристика исполнения программного мероприятия

	
	
	План (утвержденный в бюджете)
	Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования
	

	
	
	
	всего
	ФБ
	ОБ
	МБ
	ВБ
	

	Задача 1.  Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	1.1
	[bookmark: _GoBack]Организация доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» (заполнение сайта)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обеспечено постоянное заполнения разделов сайта специалистами управлений

	1.2
	Мониторинг муниципальных информационных ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	обеспечено постоянное заполнения информационных ресурсов исполнителями программы

	Задача 2.  Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники

	2.1
	Приобретение, ремонт, обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы связанные с эксплуатацией данного оборудования и оргтехники
	2 000,0
	854,9
	-
	-
	854,9
	-
	приобретение оргтехники

	2.2
	Приобретение лицензионного программного обеспечения, услуги по обслуживанию установленных программ и т.п.
	1 000,0
	382,8
	-
	-
	382,8
	-
	расходы на ПО «1С»; «АСФК-расширение»; «АВС»

	                    Всего по программе
	 3 000,0                                   
	1237,7
	-
	-
	1237,7
	-
	


Управляющий делами Администрации
Среднеканского муниципального округа                                                                                                                                         Е.В. Лысенкова
 Дата составления: 18.03.2026 г. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"                         
за ____2025 год_____ нарастающим итогом
                                                                                                                               (период)
	№ 
п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	1 год действия программы

	
	
	
	Плановое значение целевого
индикатора, TN n
	Фактическое значение целевого
индикатора, Tfn
	Эффективность реализации,
% (Еn =(Тfn / TNn) x 100)

	1
	Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального района, публикуемых в электронных средствах массовой информации
	шт.
	46
	96
	100%

	2
	Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления обеспеченных антивирусной защитой, от общего количества АРМ
	%
	100
	100
	100%

	3
	Доля обновленных автоматизированных рабочих мест, от общего числа запланированных АРМ
	%
	100
	100
	100%

	
	Итого эффективность в целом по программе (Е) 
	
	
	
	100% <*>


[bookmark: Par176]
<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:
Цель Программы: Организация эффективной деятельности органов местного самоуправления за счет автоматизации рабочего процесса, модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации - достигнута.
Решены следующие задачи:
1. Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2. Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.
2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:
- повышение степени информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»;  
- улучшение организации управления, повышение эффективности и качества управленческого труда органов местного самоуправления посредством обновления и усовершенствования материально-технической базы;
- повышения уровня информационной безопасности для защиты автоматизированных систем Администрации, защиты персональных данных.
В результате реализации Программы в отчетном периоде:
-  для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования;  
- постоянно ведется мониторинг муниципальных информационных ресурсов;
- обновляется материально-техническая база.
Общий объём финансирования по программе составил 1237,7 тыс. рублей, что составляет 41,26 % от запланированного. Сокращение потребности в оборудовании и программном обеспечении. 
Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

        Управляющий делами Администрации
        Среднеканского муниципального округа                                                                          Е.В. Лысенкова
  
Дата составления: 18.03.2026 г.
