ОТЧЕТ за 2025 год

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информатизация муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»,

утвержденной постановлением Администрации Среднеканского муниципального круга Магаданской области от 25.11.2024 № 330-п

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, предусмотренный Программой (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  | Краткая характеристика исполнения программного мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (утвержденный в бюджете) | Факт исполнения, в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |  |  |
| Задача 1. Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» (заполнение сайта) | - | - | - | - | - | - | обеспечено постоянное заполнения разделов сайта специалистами управлений |  |
| 1.2 | Мониторинг муниципальных информационных ресурсов | - | - | - | - | - | - | обеспечено постоянное заполнения информационных ресурсов исполнителями программы |  |
| Задача 2. Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение, ремонт, обслуживание компьютерного оборудования и оргтехники, а также прочие работы связанные с эксплуатацией данного оборудования и оргтехники | 2 000,0 | 854,9 | - | - | 854,9 | - | приобретение оргтехники |  |
| 2.2 | Приобретение лицензионного программного обеспечения, услуги по обслуживанию установленных программ и т.п. | 1 000,0 | 382,8 | - | - | 382,8 | - | расходы на ПО «1С»; «АСФК-расширение»; «АВС» |  |
| Всего по программе |  | 3 000,0 | 1237,7 | - | - | 1237,7 | - |  |  |

Управляющий делами Администрации

Среднеканского муниципального округа                                                                                                                                         Е.В. Лысенкова

Дата составления: 18.03.2026 г.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Информатизация муниципального образования "Среднеканский городской округ"

за ____2025 год_____ нарастающим итогом

(период)

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | 1 год действия программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение целевого индикатора, TN n | Фактическое значение целевого индикатора, Tfn | Эффективность реализации, % (Еn =(Тfn / TNn) x 100) |
| 1 | Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального района, публикуемых в электронных средствах массовой информации | шт. | 46 | 96 | 100% |
| 2 | Доля автоматизированных рабочих мест органов местного самоуправления обеспеченных антивирусной защитой, от общего количества АРМ | % | 100 | 100 | 100% |
| 3 | Доля обновленных автоматизированных рабочих мест, от общего числа запланированных АРМ | % | 100 | 100 | 100% |
|  | Итого эффективность в целом по программе (Е) |  |  |  | 100% <*> |

<*> Степень эффективности реализации рассматриваемой Программы высокая.

1. Степень достижения целей, решения задач Программы:

Цель Программы: Организация эффективной деятельности органов местного самоуправления за счет автоматизации рабочего процесса, модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации - достигнута.

Решены следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2. Повышение эффективности и качества муниципального управления посредством применения информационных технологий, обновление парка персональных компьютеров и оргтехники.

2. Достижение ожидаемых конечных результатов Программы:

- повышение степени информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования «Среднеканский муниципальный округ Магаданской области»;

- улучшение организации управления, повышение эффективности и качества управленческого труда органов местного самоуправления посредством обновления и усовершенствования материально-технической базы;

- повышения уровня информационной безопасности для защиты автоматизированных систем Администрации, защиты персональных данных.

В результате реализации Программы в отчетном периоде:

-  для обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления и муниципальных служащих постоянно ведется пополнение информацией официального сайта муниципального образования;

- постоянно ведется мониторинг муниципальных информационных ресурсов;

- обновляется материально-техническая база.

Общий объём финансирования по программе составил 1237,7 тыс. рублей, что составляет 41,26 % от запланированного. Сокращение потребности в оборудовании и программном обеспечении.

Вывод: Программа признается эффективной, и должна быть продолжена.

Управляющий делами Администрации

Среднеканского муниципального округа                                                                          Е.В. Лысенкова

Дата составления: 18.03.2026 г.